+

**RAPORT O STANIE GMINY KLUCZE ZA 2020 ROK**

**Klucze 31.05.2021r.**





Spis treści

[I. Wstęp 3](#_Toc72842066)

[II. Demografia i przedsięwzięcia prorodzinne 4](#_Toc72842067)

[III. Budżet i finanse Gminy 6](#_Toc72842068)

[IV. Inwestycje i remonty w 2020r. 11](#_Toc72842069)

[V. Infrastruktura drogowa 12](#_Toc72842070)

[VI. Ochrona Środowiska naturalnego i rolnictwo 15](#_Toc72842071)

[1. Ochrona Powietrza 15](#_Toc72842072)

[2. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 16](#_Toc72842073)

[3. Aglomeracja Klucze 16](#_Toc72842074)

[4. Odpady azbestowe i dzikie wysypiska śmieci na terenach gminnych 17](#_Toc72842075)

[5. Ochrona bioróżnorodności i krajobrazu, utrzymanie zieleni 17](#_Toc72842076)

[6. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 17](#_Toc72842077)

[VII. Realizacja programów 18](#_Toc72842078)

[1. Program opieki nad zabytkami 18](#_Toc72842079)

[2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywani Problemów Alkoholowych. 18](#_Toc72842080)

[3. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. 19](#_Toc72842081)

[4. Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 20](#_Toc72842082)

[VIII. Pustynia Błędowska 23](#_Toc72842083)

[IX. Sport 24](#_Toc72842084)

[X. Realizacja uchwał Rady Gminy. 25](#_Toc72842085)

[XI. Bezpieczeństwo w Gminie i ochrona przeciwpożarowa 37](#_Toc72842086)

[XII. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 45](#_Toc72842087)

[1. Mieszkalnictwo 45](#_Toc72842088)

[2. Oświetlenie ulic i dróg. 46](#_Toc72842089)

[XIII. Planowanie przestrzenne 47](#_Toc72842090)

[XIV. Lokalny transport zbiorowy 49](#_Toc72842091)

[XV. Ośrodek Pomocy Społecznej 53](#_Toc72842093)

[XVI. Gminny Zespół Oświaty 68](#_Toc72842094)

[XVII. Gminny Ośrodek Kultury 74](#_Toc72842095)

[XVIII. Podsumowanie 77](#_Toc72842096)

# Wstęp

Wójt Gminy Klucze na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020r. poz. 713 z poźn.zm ) oraz Uchwały nr LXXI/417/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 11 października 2018r w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy przedstawia raport o stanie Gminy Klucze za 2020 rok.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Klucze do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do przeprowadzenia dialogu na temat przyszłości Gminy Klucze i kierunków jej rozwoju.

Gmina Klucze (pow. olkuski) leży w północno-zachodniej części województwa małopolskiego, na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Powierzchnia Gminy to 119 km².

Od wschodu graniczy z gminą Wolbrom, od południa z gminą Olkusz i Bolesław. Od południowego zachodu graniczy z miastem na prawach powiatu Dąbrową Górniczą, leżącą w województwie śląskim. Od północy graniczy z gminami Łazy, Ogrodzieniec i Pilica w powiecie zawierciańskim, również znajdującymi się w województwie śląskim.

Teren Gminy Klucze jest objęty wieloma obszarami ścisłej ochrony przyrodniczej. Znaczna część jednostki samorządu jest objęta granicami Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd oraz Obszarów Natura 2000:

* Jaroszowiec - PLH120006
* Ostoja Środkowojurajska – PLH 240009
* Pustynia Błędowska – PLH 120014

Obszar Pustyni Błędowskiej jest objęty także ochroną w ramach użytku ekologicznego, utworzonego Uchwałą Rady Gminy Klucze na jej południowej części.

Gmina Klucze cechuje się bardzo dużym poziomem zalesienia. Ponad 49 % jej powierzchni jest zajęte przez tereny leśne będące w głównej mierze własnością PGL Lasy Państwowe.

Na terenie Gminy Klucze funkcjonują obszary zamknięte, będące w zarządzie wojskowym. Jest nim północna część Pustyni Błędowskiej, która pełni role placu ćwiczeń Wojska Polskiego w zarządzie Rejonowego Zarządu Infrastruktury z głównym użytkownikiem jakim jest 6 Brygada Powietrznodesantowa im. gen. bryg. Stanisława Franciszka Sosabowskiego.

Gmina Klucze jest ważnym i rozwojowym ośrodkiem rozwoju ruchu turystycznego na terenie Powiatu Olkuskiego i Małopolski Zachodniej. Jest tak za sprawą posiadania w swoich granicach unikatowej w skali Polski i Europy Pustyni Błędowskiej oraz ruin zamku Św. Krzyża w Bydlinie, która wchodzi w skład zamków szlaku Orlich Gniazd. Korzystna lokalizacja sprawia, że teren naszej gminy jest chętnie odwiedzanym miejscem na trasie podróży do serca Jury Krakowsko-Częstochowskiej jak i dużych ośrodków turystycznych w centralnej części małopolski. Korzystana lokalizacja wpływa także na podejmowanie decyzji w zakresie wyboru miejsca zamieszkania przez nowych mieszkańców, którzy najczęściej napływają na teren Gminy Klucze z województwa śląskiego oraz zachodniej części Małopolski.

# Demografia i przedsięwzięcia prorodzinne

Gmina Klucze leży w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, tędy przebiegają najbardziej znane szlaki turystyczne Małopolski i Śląska, m.in. Szlak Orlich Gniazd, Szlak Architektury Drewnianej i Międzynarodowy Szlak Maryjny (Częstochowa - Mariazell).

Osobliwością przyrodniczą i krajoznawczą jest Pustynia Błędowska. To jedna z największych atrakcji turystycznych w regionie. Specyficzne formy geomorfologiczne oraz zróżnicowana fauna i flora sprawiają, że określana jest mianem „fenomenu polskiego krajobrazu”. Ten najrozleglejszy w Polsce obszar lotnych piasków ze względu na walory przyrodnicze został włączony do sieci Natura 2000.

Przez Gminę Klucze przebiegają najpopularniejsze szlaki turystyczne Śląska i Małopolski, m.in. Szlak Orlich Gniazd, na trasie którego leżą ruiny zamku na wzgórzu św. Krzyża w Bydlinie, a także Szlak Architektury Drewnianej z kościółkiem św. Marka w Rodakach. W ostatnich latach zakończono także wyznaczanie i zagospodarowanie Szlaku Frontu Wschodniego. Zwiedzając tzw. pętlę bydlińską można poznać historyczne miejsca związane z okresem I wojny światowej.

Jednak najbardziej znanym obiektem turystycznym Gminy Klucze jest unikatowa pod względem przyrodniczym i geograficznym Pustynia Błędowska, która po zakończonym procesie rewitalizacji, sfinansowanym dzięki funduszom Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, stała się na powrót ,,Polską Saharą’’. Popularnym miejsce, z którego można oglądać Pustynię Błędowską jest punkt widokowy „Czubatka” w Kluczach oraz „Dąbrówka” w Chechle. Nowym punktem widokowym udostępnionym turystycznie w 2018 roku jest „Róża Wiatrów”, która stała się jednym z najważniejszych obiektów turystycznych Gminy Klucze, oraz Powiatu Olkuskiego. Budowie Róży Wiatrów towarzyszyła także rozbudowa infrastruktury technicznej. W rejonie Pustyni Błędowskiej pojawiła się linia średniego napięcia o długości ok 3 km i linia światłowodowa o długości 2 km. Obiekt jest odwiedzany przez kilkadziesiąt tysięcy turystów rocznie – zwykle w okresie weekendowym oraz miejscem realizacji imprez gminnych oraz różnych inicjatyw społecznych.

Liczba mieszkańców w Gminie na koniec 31.12.2020r. wyniosła 14 969 osób (pobyt stały i pobyt czasowy)

|  |  |
| --- | --- |
| **Liczba osób zameldowanych** | **Liczba osób wymeldowanych** |
| 439 | 216 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Liczba zgonów** | **Liczba narodzin** |
| 202 osób | 96 osób |

|  |
| --- |
| **Liczba osób prowadząca działalność gospodarczą** |
| 946 |

W gminie Klucze jest 15 Sołectw :



**ŚWIADCZENIA RODZINNE**

* wydatki na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze oraz fundusz alimentacyjny: **4.015 836,40 zł w tym:**
* wydatki na fundusz alimentacyjny:  **313.200,00**
* składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **: 246.849,65 zł**
* koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego **108.410,90 zł :**
* liczba zaświadczeń: **45**
* liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne: **710**
* liczba osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych: **1063**
* liczba rodzin pobierających fundusz alimentacyjny: **45**
* liczba osób uprawnionych do funduszu alimentacyjnego: **56**
* liczba osób zatrudnionych: **3 osoby**
* składki na ubezpieczenie zdrowotne **48.383,33** zł

**ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)**

* wydatki na świadczenia wychowawcze **14.717 642, 57 zł w tym:**
* koszty obsługi świadczeń wychowawczych **114.317,64 zł.**
* liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze**: 1633**
* liczba świadczeń: **29 418**

**PROGRAM "DOBRY START" (300+)**

* wydatki na "DOBRY START" : **540 083,26 zł**
* koszty obsługi "DOBRY START" : **17 483,26 zł**
* liczba rodzin pobierających : **1276**
* liczba świadczeń : **1742**

# Budżet i finanse Gminy

Budżet Gminy Klucze na rok 2020 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze uchwałą Nr XIX/131/2019 w dniu 23 grudnia 2019 roku. W trakcie roku dokonywano zmian budżetu po stronie dochodów jak i wydatków.

Po wprowadzeniu tych zmian plan i wykonanie dochodów oraz wydatków na koniec   
2020 roku przedstawia się następująco:

**DOCHODY**

Plan 2020 – 77 047 654,91 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 84 125 726,97 zł

- co stanowi - 109,19 % - ustalonego planu

**WYDATKI**


Plan 2020 – 82 612 010,44 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 79 193 156,43 zł

- co stanowi – 95,86 % - ustalonego planu

**Wykonanie dochodów w latach 2017-2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Dochody ogółem** | **Dochody bieżące** | **Dochody majątkowe** |
| 2017 | 57 425 901,93 | 56 445 314,93 | 980 586,28 |
| 2018 | 72 572 382,23 | 67 457 213,46 | 5 115 168,77 |
| 2019 | 72 388 644,17 | 68 024 042,08 | 4 364 602,09 |
| 2020 | 84 125 726,97 | 73 938 370,05 | 10 187 356,92 |

****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Wydatki ogółem** | **Wydatki majątkowe** | **Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem** |
| 2017 | 57 503 333,81 | 6 411 601,91 | 11,15% |
| 2018 | 71 993 360,19 | 14 715 541,05 | 20,44% |
| 2019 | 71 330 350,42 | 10 739 433,04 | 15,06% |
| 2020 | 79 193 156,43 | 11 383 555,58 | 14,37% |

**Spłata rat kapitałowych oraz kwota długu na koniec roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Spłata rat kapitałowych** | **Zaciągnięty/a kredyt/pożyczka** | **Kwota długu na koniec roku** |
| 2017 | 1 361 164,00 | 285 536,62 | 7 221 480,62 |
| 2018 | 1 881 954,96 | 3 000 000,00 | 8 339 525,66 |
| 2019 | 2 012 874,96 | 0,00 | 6 326 650,70 |
| 2020 | 1 632 874,96 | 6 100 000,00 | 10 793 775,74 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Struktura dochodów wykonanych w latach 2017-2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Ogółem** | | **z tego:** | | |
| **dochody własne  (z paragrafami  270 i 629)** | **dotacje  (bez paragrafów 270 i 629)** | **subwencja** |
| 2017 | 57 425 901,21 | | 27 952 433,95 | 17 388 677,26 | 12 084 790,00 |
| 2018 | 72 572 382,23 | | 35 750 435,95 | 24 163 615,28 | 12 658 331,00 |
| 2019 | 72 388 644,17 | | 35 075 681,46 | 23 740 108,71 | 13 572 854,00 |
| **z tego:** | | | | | |
| **Rok** | | **OGÓŁEM** | **dochody własne** | **dotacje i środki** | **subwencje** |
| 2020 | 84 125 726,97 | | 36 315 996,90 | 34 649 450,07 | 13 160 280,00 |

**Dochody według źródeł w 2020 roku**



**Dochody i wydatki na programy realizowane ze środków UE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| 2017 | 1 161 712,73 | 1 010 338,86 | 633 702,60 | 1 745 411,40 |
| 2018 | 1 712 983,89 | 1 347 727,32 | 3 188 157,66 | 5 555 996,19 |
| 2019 | 471 849,11 | 1 062 659,22 | 3 180 665,45 | 5 853 347,93 |
| 2020 | 2 132 421,20 | 1 468 437,24 | 2 184 143,92 | 4 154 824,98 |

# Inwestycje i remonty w 2020r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |  |
| Lp. | Nazwa zadania | Wartość całkowita  PLN | Środki własne PLN | Dofinansowanie zewnętrzne PLN | Fundusz Sołecki PLN |
| **1** | Projekt "Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach" | 19 360,20 | 19 360,20 |  |  |
| **2** | Projekt "Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacja parku w Kluczach" | 2 877 950,31 | 1 845 360,88 | 1 032 589,43 |  |
| **3** | KP Klucze- budowa obiektu | 84 909,39 | 84 909,39 |  |  |
| **4** | Opracowanie dokumentacji na zadanie pn" Budowa sali gimnastycznej prz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym" | 52 890,00 | 52 890,00 |  |  |
| **5** | Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Kolbarku | 269 099,68 | 139 099,68 | 130 000,00 |  |
| **6** | Projekt "Modernizacja energetyczna obiektów publicznych w miejscowości Ryczówek i Cieślin w Gminie Klucze" | 760 412,81 |  | 760 412,81 |  |
| **7** | Projekt "Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych" | 2 977 791,84 | 2 045 677,96 | 932 113,88 |  |
| **8** | Projekt "Pole Bitwy pod Krzywopłotami - Etap II" | 323 396,40 | 183 396,40 | 140 000,00 |  |
| **9** | Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach" | 86 100,00 | 86 100,00 |  |  |
| **10** | FS Bydlin- ogrodzenie Stadionu przy Pawilonie Sportowym w Bydlinie | 22 291,00 |  |  | 22 291,00 |
| **11** | Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bogucinie Dużym | 396 164,17 | 204 690,17 | 191 474,00 |  |
| **12** | Doposażenie placu zabaw w Jaroszowcu | 3 649,79 |  |  | 3 649,79 |
| **13** | FS Bydlin- zagospodarowanie części działek 958/12 i 1763/12 przy Pawilonie Sportowym w Bydlinie | 89 127,11 | 66 794,71 |  | 22 332,40 |
| **14** | FS Chechło- doposażenie placu zabaw | 19 670,16 |  |  | 19 670,16 |
| **15** | FS Jaroszowiec - doposażenie placu zabaw | 25 664,80 |  |  | 25 664,80 |
| **16** | FS Klucze - budowa placu zabaw Klucze-Osada | 29 740,37 | 20 740,37 |  | 9 000,00 |
|  |  | 8 038 218,03 | 4 749 019,76 | 3 186 590,12 | 102 608,15 |

# Infrastruktura drogowa

Długość dróg posiadających status drogi gminnej wynosi 38,199 km, z czego:

* o nawierzchni bitumicznej – 35,829 km
* o nawierzchni ulepszonej tłuczniem lub żużlem – 2,370 km

Dla dróg gminnych prowadzona jest elektroniczna ewidencja w systemie RoadMan.

Pozostałe drogi będące w zarządzie Wójta Gminy Klucze to drogi wewnętrzne.

**Modernizacja i remonty dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Klucze – rok 2020**

**Drogi wykonane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych**

**Drogi, mosty, chodniki wykonane w ramach remontów**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Dł. m | Pow. m2 | Koszt zł | Dofinansowanie zł/ źródło |
| 1 | Remont drogi wewnętrznej – ul. Bolesławska w Kluczach | 175 | 570 | 14 883,00 |  |
| 2 | Remont drogi tłuczniowej na Kobylicę |  |  | 9 225,00 |  |
| 3 | Remont drogi położonej na działce nr 224 w Bogucinie Dużym | 245 | 1250,8 | 88 102,52 |  |
| 4 | Remont ul. Pasternik w Bydlinie | 101 | 313,72 | 68 102,52 |  |
| 5 | Remont ul. Górnej w Ryczówku | 176,5 | 486,5 | 27 928,02 |  |
| 6 | Remont drogi na działce 2626 w Chechle | 80 | 255 | 51 005,67 |  |
| 7 | Naprawa dróg po zimie |  |  | 30 737,70 |  |
| 8 | Remont dróg tłuczniowych ul. Polna i Olkuska w Kluczach |  |  | 18 410,64 |  |
| 9 | Remont chodnika przy ul. Poprzecznej w Rodakach | 383 | 344 | 92 127,20 | FS – 41 000,00 |
| 10 | Utwardzenie drogi przy Świetlicy Wiejskiej w Kwaśniowie Górnym | 47 | 213 | 30 088,79 | FS-4 500,00 |

**Inwestycje drogowe**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa inwestycji | Długość | Pow. | Koszt/zł | Dofinansowanie/źródło |
| 1 | Modernizacja drogi na odcinku od dz. nr 681/7 do dz. nr 695/1 w Chechle | 226 | 713 | 42 613,59 |  |
| 2 | Modernizacja drogi na odcinku Ośrodek Zdrowia – Komisariat Policji w Kluczach | 582,6 | 2571,7 | 242 034,15 |  |
| 3 | Odtworzenie nawierzchni ulic Pocztowa, Miodowa, Łączna,Gołębia, Kręta, Krótka, Szkolna w Kluczach  W tym:  Miodowa – 223 m, pow.1250,5 m2 – koszt 119681,03 zł  Gołębia – 48 m, pow. 175,9 m2, koszt 20376,25 zł  Łączna – 35 m, pow. 112 m2, koszt 11 592,69 zł  Kręta – 24 m ,pow. 83,3 m2 , koszt 8528,75 zł  Krótka – 47 m, pow. 136,2 m2, koszt 18799,90 zł  Szkolna – 47 m, pow. 253 m2, koszt 29858,60 zł | 424 | 2027,85 | 208 864,67 |  |
| 4 | Modernizacja ul. Partyzantów w Ryczówku | 89 | 314,5 | 37 231,12 | FS- 15 000,00 |
| 5 | Modernizacja odcinka ul. Krzewowej w Ryczówku 63 m | 63 | 244,1 | 15 340,50 | FS- 10 164,80 |
| 6 | Modernizacja drogi gminnej ul. Pustynna w Chechle | 431 | 1724,6 | 108 590,71 |  |
| 7 | Modernizacja ul. Skalnej w Hucisku | 290,5 | 1078,75 | 55 476,40 | FS-16 972,62 |
| 8 | Zagospodarowanie części działek 958/12 i 763/12 w Bydlinie – droga i chodnik | 258 | 687,48 | 89 127,11 | FS-22 332,40 |
| 9 | Modernizacja dróg dojazdowych do pól ul. Polna działka nr 453 w miejscowości Cieślin o długości 420 m, „Przełajka” działka nr 478/5, 729 w miejscowości Kwaśniów Dolny w km 0+000-0+097,5 i 0+117,7-0+420 o długości 399,8 m  W tym  droga „Przełajka’ w Kwasniowie Dolnym 420 m –pow.1260 m2 naw.asfaltowa koszt 107560,08 zł  Droga w Cieślinie – 420 m – pow. 1260m2 – naw.asfaltowa – koszt 106815,90 zł | 840 | 2520 | 208 673,58 | Fundusz ochrony gruntów rolnych –  30 000, |

**Dofinansowanie zadań na drodze wojewódzkiej**

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych „Koncepcja Obwodnicy Klucz – 114 279,47

**Dofinansowanie zadań na drogach powiatowych.**

1. Dotacja na „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1095K (od drogi nr 1068K Bolesław-Klucze-Jaroszowiec-Bydlin-Wolbrom do drogi nr 794) z drogą powiatową nr 1106K (Kwaśniów Dolny-Cieślin do drogi nr 1095K) – 25 000,00 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1100K w km od 1+257,19 do 6+428,00,

odcinek I –(w km od 1+257,19 do km 2+813,75), odcinek II –n(w km od 2+830,08 do km 6+428,00) w miejscowości Rodaki, Ryczówek i Kwaśniów Górny 92 400,00 zł

1. Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 1097K w Chechle – 84919,18 zł
2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1095K w Kolbarku-dokumentacja – 35670 zł
3. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1104K w Kwaśniowie Dolnym – dokumentacja – 35670,00 zł

# Ochrona Środowiska naturalnego i rolnictwo

## 1. Ochrona Powietrza

Gmina Klucze w 2020 roku kontynuowała realizację dwóch projektów: „**Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław" oraz "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła ciepła, zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław."**

**Oba projekty są realizowane w partnerstwie z Gminami Bolesław i Bukowno. Gmina Klucze jest liderem projektu.**

**Realizacja obu programów dofinasowań dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła cieszyła się na przestrzeni ostatnich lat bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. W związku z faktem, że w gminach partnerskich istniało mniejsze zainteresowanie dotacjami do kotłów na paliwo stałe, Gmina Klucze przejęła do realizacji w latach ubiegłych dodatkową pulę 45 kotłów na ekogroszek i pellet i sukcesywnie realizowała kolejne inwestycje. Rozkład ilości zawartych przez Gminę Klucze umów w stosunku do zamierzeń przedstawia poniższa tabela:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ekogroszek i pellet** | **Gaz i Biomasa** |
| **Ilość miejsc w całym projekcie** | **114 + 45 = 160** | **70** |
| **Umowy zawarte w roku 2020** | **43** | **3** |
| **Umowy rozwiązane** | **5** | **0** |
| **Ilość mieszkańców, którzy po wykonaniu oceny energetycznej odstąpili od podpisania umowy** | **24** | **0** |
| **Wnioski złożone w 2020 roku z terminem realizacji na rok 2021** | **6** | **2** |
| **Środki wydatkowane w roku 2020** | **281 212,00 zł** | **34 564,50 zł** |
| **w tym z RPO** | **272 563,30 zł** | **34 564,50 zł** |
| **środki własne** | **8 648,70 zł** | **0,00 zł** |

**Dalsza realizacja obu projektów jest przewidziana na rok 2021 i będzie to ostatni rok realizacji. W 2020 roku rozpoczęto także działania w zakresie edukacji ekologicznej które będą kontynuowane w 2021 roku.**

**Realizujemy także projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” wraz z 31 gminami z województwa małopolskiego, którego Liderem jest Zielony Pierścień Tarnowa. W projekcie tym u mieszkańców Gminy Klucze będą montowane kolektory słoneczne (15 instalacji) oraz panele fotowoltaiczne (46 instalacji). Po przeprowadzeniu wspólnego przetargu, w 2020 roku weryfikowaliśmy listy mieszkańców zapisanych do projektu z listy podstawowej oraz z listy rezerwowej a także wykonywaliśmy audyty. Rok 2020 był także okresem w którym trwały prace nad stworzeniem regulaminu oraz umów dla mieszkańców, które będą podpisywane i poddane realizacji w 2021r.**

Na bieżąco przyjmowane są od mieszkańców ankiety do Bazy Inwentaryzacji Ogrzewania Budynków w Małopolsce. W ramach tzw. *Ekointerwencji* w 2020r.przeprowadzono 26 kontroli w terenie przestrzegania uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Ponadto wystosowano 52 pouczenia do właścicieli posesji na które wpłynęły skargi (ekointerwencje) dotyczące zasad przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego.

## 2. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na terenie gminy Klucze zadania związane z zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków realizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu.

Stan infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na 31.12.2020r. na terenie gminy:

- zbiorcza sieć wodociągowa - 140,65 km

- zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej - 23,69 km

- budynki podłączone do zbiorczej sieci kanalizacyjnej - 555 sztuk

- przydomowe oczyszczalnie ścieków - 227 sztuk

Na bieżąco przyjmowane są od mieszkańców zgłoszenia do ewidencji gminnej zbiorników bezodpływowych (szamb) i zgłoszenia na uruchomienie przydomowych oczyszczalni ścieków.

## 3. Aglomeracja Klucze

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo wodne, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2018 r. aglomerację, wyznacza w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, Rada Gminy. Aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych. Wykaz aglomeracji oraz wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych stanowią integralną część Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Wypełniając zobowiązania wynikające z wyżej przytoczonego przepisu prawa opracowano projekt uchwały wyznaczającej obszar, granice i wielkość aglomeracji Klucze. Dokument wraz z załącznikami został zaopiniowany pozytywnie i uzgodniony z organami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.

Uchwałą Nr XXXV/2018/2020 z dnia 18 grudnia 2020r. Rada Gminy Klucze wyznaczyła *aglomerację Klucze*, obejmującą miejscowości Klucze i Jaroszowiec o równoważnej liczbie mieszkańców 6700 RLM .

W ubiegłym roku ok. 93 % ścieków sanitarnych powstających na terenie aglomeracji Klucze było odprowadzonych za pomocą sieci kanalizacyjnej i oczyszczonych na oczyszczalni ścieków Velvet Care. Pozostałe ścieki (7%) zostały odwiezione taborem asenizacyjnym lub oczyszczone w przydomowych oczyszczalniach ścieków, których jest 44 na terenie wyznaczonej *aglomeracji.*

## 4. Odpady azbestowe i dzikie wysypiska śmieci na terenach gminnych

Gmina Klucze sukcesywnie od 2004r. prowadzi akcję usuwania wyrobów azbestowych. W 2012r. został opracowany *„Program usuwania azbestu z terenu gminy Klucze na lata 2012 – 2032” .* W ramach *Programu* zostały zidentyfikowane posesje, na których znajdują się wyroby azbestowe. Powyższe dane są na bieżąco aktualizowane w oparciu o wpływające od mieszkańców wnioski o odbiór tego rodzaju odpadów. Dane te gromadzone są w ogólnopolskiej *Bazie azbestowej*  prowadzonej w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu.

W roku 2020 w ramach tej akcji zebrano łącznie 112,64 ton azbestu z 54 posesji, a koszt całej zbiórki wyniósł: 49 998,64 zł brutto. Usługa obejmowała załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

## 5. Ochrona bioróżnorodności i krajobrazu, utrzymanie zieleni

W ramach działań proekologicznych wspierających ochronę różnorodności biologicznej w roku ubiegłym zakupiono materiał zarybieniowy (narybek), przeznaczonych do zarybienia stawu gminnego „Pilny” znajdującego się w Kluczach – Osadzie. Zakupiono także pokarm dla pszczół celem dokarmiania rodzin pszczelich w czasie braku tzw. pożytku dla pszczół. Na wsparcie ochrony bioróżnorodności w 2020r. wydano 7 302,00 zł.

W roku ubiegłym na prace związane z utrzymaniem zielni ze środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydano 4 824 zł, wydatki obejmowały zakup materiału do nasadzeń (sadzonki krzewów, kwiatów, ziemia, nawozy, trawa).

## 6. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami realizowane były zgodnie z założeniami *„Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klucze w 2020 r.”* przyjętego uchwałą Rady Gminy Klucze. W 2020 roku Gmina Klucze współpracowała z przedsiębiorstwem JUKO Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, prowadzącym Schronisko dla Zwierząt „RAFIK” w Bolesławiu w zakresie odławiania, transportu i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu naszej gminy. Odłowiono 50 bezdomnych zwierząt (łącznie psów i kotów). Łączny koszt związany z odłowieniem, transportem, opieką weterynaryjną i pobytem zwierząt w schronisku wyniósł w 2020r – 69 000 zł. W ramach prowadzonego działania związanego z zapobieganiem niekontrolowanego rozrodu zwierząt dofinansowano w 2020 roku zabiegi sterylizacji i kastracji dla 91 zwierząt za kwotę 10 610,00 zł. Łączny koszt realizacji zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Klucze wyniósł 79 610,00 zł.

W budżecie Gminy na 2021r. zabezpieczono środki finansowe przeznaczone na kontynuację dofinansowania zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt oraz realizację założeń programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

# Realizacja programów

## Program opieki nad zabytkami

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami należy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy.

Przygotowanie i realizacja programu opieki nad zabytkami należy do instrumentów samorządu wprowadzonych Ustawą z dnia 13 lipca 2003r. o opiece nad zabytkami i ochronie zabytków, w której określone zostały cele sporządzania programu opieki nad zabytkami.

Celem programu opieki nad zabytkami jest określenie uwarunkowań i kierunków działań i zadań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami w granicach administracyjnych gminy, sposobów wspierania i koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego, a także upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego gminy.

Uchwałą nr XXII/147/2016 rady Gminy Klucze z dnia 23 czerwca 2016r. przyjęty został „Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Klucze na lata 2016 – 2020”, zaopiniowany wcześniej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

W roku 2020 zaktualizowano ewidencję zabytków Gminy Klucze, która była sporządzona w 2011r.

Po dokonaniu aktualizacji ewidencji w 2020r. przystąpiono do sporządzenia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Klucze na lata 2021 – 2024 oraz zaktualizowano Plan Ochrony Zabytków Gminy Klucze na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, który został zaopiniowany przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie oraz Dyrektora Centrum zarządzania Kryzysowego Powiatu Olkuskiego.

Program Opieki nad Zabytkami Gminy Klucze na lata 2021 – 2024, został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/232/2021 Rady Gminy Klucze z dnia 9 lutego 2021r.

**Ocena realizacji Programu opieki nad zabytkami gminy Klucze na lata 2016 – 2020.**

Gmina Klucze w 2020r. była aktywna w zakresie prowadzenia działań na rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego, program opieki nad zabytkami był w tym okresie realizowany.

Ocena realizacji Programu opieki nad zabytkami gminy Klucze na lata 2016 – 2020 została dokonana w Programie Opieki nad Zabytkami Gminy Klucze na lata 2021 – 2024, którego przyjęcie nastąpiło Uchwałą Nr XXXIX/232/2021 Rady Gminy Klucze z dnia 9 lutego 2021r.

## Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywani Problemów Alkoholowych.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywani Problemów Alkoholowych na 2020 rok dla Gminy Klucze został przyjęty Uchwałą Nr XIX/125/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 23 grudnia 2019 r. W myśl Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020 celem strategicznym gminnego programu jest wydłużenie życia mieszkańców Gminy Klucze w zdrowiu, poprawa jakości życia związanej ze zdrowiem oraz ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

- odbyto 12 posiedzeń pełnego składu Komisji

- odbyto 12 posiedzeń ds. rozmów motywujących do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego

- skierowano 22 osóby na badanie do biegłego psychiatry i psychologa w celu wydania opinii   
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

- wysłano 9 wniosków z kompletem dokumentów do Sądu Rejonowego w Olkuszu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania leczenia odwykowego w stacjonarnym   
lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego

- uruchomiono wobec 27 osób procedurę sądowego leczenia odwykowego

- zrealizowano zadanie publiczne polegające na prowadzeniu działań w obszarze aktywności fizycznej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Klucze, służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych w środowisku lokalnym

- zakupiono nagrody, artykuły żywnościowe, książki, materiały papiernicze, stroje sportowe dla dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach sportowych, artystycznych, zawodach, turniejach, rajdach, piknikach i festynach sportowo-profilaktycznych;

- zakupiono laptop z oprogramowaniem do zdalnej pracy GKRPA;

- zrealizowano spektakle terapeutyczno – wychowawcze dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Klucze;

- zakupiono urządzenia do siłowni, ławkę i stół do gier dla młodzieży biorącej udział w pozalekcyjnych zajęciach profilaktycznych;

- zakupiono nawozy i środki chwastobójcze do renowacji boisk treningowych na których odbywają się zajęcia pozalekcyjne profilaktyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży;

- zakupiono lunetę widokową dla dzieci i młodzieży uczestniczących w naukowych, pozalekcyjnych profilaktycznych zajęciach;

- zakupiono ogrodzenie wraz z montażem wokół boiska treningowego na którym odbywają się pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży;

- dofinansowano pobyt dzieci i młodzieży z terenu Gminy Klucze na obozie sportowo-profilaktycznym w Myślenicach;

- dofinansowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu;

- opłaty sądowe w związku ze złożonymi wnioskami o leczenie odwykowe;

- zorganizowano i sfinansowano szkolenie dla członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

- udział w Małopolskim Forum Pełnomocników ds. Uzależnień;

- odpis na ZFŚS pracowników;

## Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok dla Gminy Klucze został przyjęty Uchwałą Nr XIX/124/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 23 grudnia 2019r. Określa sposób realizacji zadań własnych gminy wynikających z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii**.** Podstawowym celem Programu jest ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez mieszkańców Gminy Klucze i podejmowanie działań mających na celu zapobieganie uzależnieniom poprzez redukcję dostępności do substancji narkotycznych, zwłaszcza przez pracę profilaktyczną w środowisku lokalnym.

- zorganizowano dyżury terapeuty uzależnień od narkotyków w Szkole Podstawowej w Kluczach;

## Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XVI/117/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 25.11.2019 r. W myśl Ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie program określa cele, zasady, oraz formy współpracy Gminy Klucze z Organizacjami oraz określa priorytetowe zadania publiczne, które Gmina Klucze będzie wspierać w 2020 roku. Program jest elementem szerszego włączania Organizacji w planowanie rozwoju Gminy Klucze i realizację zadań publicznych. Gmina Klucze zapewnia środki na realizację celów publicznych, związanych z wykonywaniem zadań Gminy przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wójt Gminy Klucze ogłosił w ciągu roku 4 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   
Na dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczono w roku 2020 środki w wysokości 2.047.246,50 zł (z tego z budżetu Gminy Klucze 519.662,50; z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 800.144,00 zł oraz środki pochodzące z budżetu środków europejskich 666.800,39 + 60.639,61 – środki z budżetu państwa ).

Dnia 14.11.2019 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Klucze ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Klucze w 2020 roku”.

Zadanie realizowało Stowarzyszenie Forum Oświatowe „Klucze”.

Wydatkowano dotację w ramach zadania w wysokości 90.000,00 zł (całość z administracji samorządowej).

Dnia 14.11.2019 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Klucze ogłosił konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w 2020 roku z zakresu pomocy społecznej pn. „Obsługa dystrybucji żywności w Gminie Klucze w 2020 roku”

Zadanie realizowało „Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne”.

Wydatkowano kwotę dotacji: 30.000,00 zł ( całość z administracji samorządowej).

Dnia 14.11.2019 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Klucze ogłosił konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w 2020 roku z zakresu pomocy społecznej pn. „Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Klucze w 2020 roku”.

Zadanie realizowała Spółdzielnia Socjalna „Małopolanin.

Wydatkowano dotację w ramach zadania w wysokości 376.700,00 (353.962,50 zł z administracji samorządowej i 22.737,50 z administracji rządowej ).

Dnia 07.12.2016r Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach  
z upoważnienia Wójta Gminy Klucze ogłosił konkurs ofert na finansowanie zadania  
z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku”. Jest to zadanie wieloletnie. Umowa została podpisana od 01.01.2017 roku do 31.12.2021 roku.

Na podstawie konkursu ogłoszonego w dniu 07.12.2016 roku i podpisanej Umowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2021 roku, w 2020 roku wydatkowano dotację w wysokości 740.606,50 zł. (całość z administracji rządowej ).

Dnia 17.11.2020 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Klucze zaprosił organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID -19 z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. „Wspieraj Seniora”

Zadanie realizowała Spółdzielnia Socjalna „Opoka”.

Wydatkowano dotację w ramach zadania w wysokości 46.000,00 zł (9.200,00 zł z administracji samorządowej i 36.800,00 zł z administracji rządowej ).

Dnia 03.12.2019 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach działając na podstawie Pełnomocnictwa Szczególnego Wójta Gminy Klucze ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu Placówki Wsparcia Dziennego w formie specjalistycznej, w związku z realizacją projektu „Centrum Doświadczania Świata – utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach”. Umowa została podpisana od 01.01.2020 roku do 31.07.2021 roku, w 2020 roku wydatkowano dotację w wysokości 727.440,00 zł. ( z budżetu środków europejskich 666.800,39 + 60.639,61 – środki z budżetu państwa ).

Zadanie realizowało - Stowarzyszenie Forum Oświatowe „Klucze”.

Dnia 07.12.2020 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Klucze ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Klucze w 2021 roku”.

Planowana kwota dotacji: 90.000,00 zł (całość z administracji samorządowej ).

Wyłoniony został oferent - Stowarzyszenie Forum Oświatowe „Klucze”.

Dnia 07.12.2020 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Klucze ogłosił konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 roku z zakresu pomocy społecznej pn. „Obsługa dystrybucji żywności w Gminie Klucze w 2021 roku”

Planowana kwota dotacji: 20.000,00 zł ( całość z administracji samorządowej).

Wyłoniony został oferent - „Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne”.

Dnia 05.02.2020r. Wójt Gminy Klucze ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Kwota przewidzianej dotacji wynosiła 25.000,00 zł.

Wpłynęło 5 ofert. Liczba ofert spełniających niezbędne wymagania to 5.

Przyznano kwotę 25.000,00 zł.

Dotacje otrzymali:

Stowarzyszenie Turystyczno-Wędkarskie „Biała Przemsza” na zadanie pn. „Młodzi wędkarze z fauną i florą za pan brat”, w kwocie – 7.000,00 zł.

Stowarzyszenie Na Rzecz Nieustającego Rozwoju „Vajra” na zadanie pn. „Imprezy sportowo-przygodowe z Vajrą 2020”, w kwocie – 6.500,00 zł.

Zwrot całej kwoty udzielonej dotacji z powodu niemożności realizacji przedmiotu i celu umowy z powodu zagrożenia zakażeniami COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi w przestrzeni publicznej.

Stowarzyszenie „Otwarci” Bydlin na zadanie pn. ”Bydlin na sportowo” w kwocie – 5.000,00 zł.

Zwrot całej kwoty udzielonej dotacji z powodu niemożności realizacji przedmiotu i celu umowy z powodu zagrożenia zakażeniami COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi w przestrzeni publicznej.

Oddział PTTK w Kluczach na zadanie pn. ”Chcesz być młody – żyj na łonie przyrody” w kwocie – 5.000,00 zł.

Zwrot całej kwoty udzielonej dotacji z powodu niemożności realizacji przedmiotu i celu umowy z powodu zagrożenia zakażeniami COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi w przestrzeni publicznej.

Stowarzyszenie „Jurajski Zakątek Ryczówek” na zadanie pn. ”Bawię się, uczę i kreuję” w kwocie – 1.500,00 zł.

Dotacje zostały wykorzystane na łączną kwotę 8.500,00 zł. (całość z administracji samorządowej ).

Dnia 27.02.2020 r. Wójt Gminy Klucze ogłosił otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Wpłynęła jedna oferta od Stowarzyszenia Forum Oświatowe „Klucze”, która otrzymała dofinansowanie na kwotę 20.000,00 zł. (całość z administracji samorządowej ).

W dniu 05 września 2020 r złożono ofertę w Urzędzie Gminy Klucze w Kluczach „Klub kreatywnych dzieciaków”, przez Stowarzyszenie „Razem dla Zalesia” w trybie art. 19 „a” ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 19 października zawarto umowę na kwotę 1.000,00 zł (całość z administracji samorządowej ).

Zwrot całej kwoty udzielonej dotacji z powodu niemożności realizacji przedmiotu i celu umowy z powodu zagrożenia zakażeniami COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi w przestrzeni publicznej.

W dniu 07 grudnia 2020 r złożono ofertę w Urzędzie Gminy Klucze w Kluczach „Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie olimpijskiej zapasy”, przez KS „Hardzi” w Jaroszowcu w trybie art. 19 „a” ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 15 grudnia zawarto umowę na kwotę 8.000,00 zł (całość z administracji samorządowej ).

Na początku roku 2020 organizacje złożyły sprawozdania z realizacji zadań i wszystkie zostały pozytywnie zweryfikowane.

W ramach współpracy pozafinansowej Organizacjom Pozarządowym, udzielono wsparcie w formie bezpłatnego udostępnienia lokalu na działalność statutową oraz szkolenia. Organizacje, które do tej pory z tego korzystają to: Związek Emerytów i Rencistów, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Stowarzyszenie Ziemia Kluczewska, Babiniec, Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz”, Spółdzielnia Socjalna „Opoka”, Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze, PTTK. Urząd Gminy również udostępnia własne pomieszczenia i transport dla organizacji pozarządowych w celu organizowania spotkań i szkoleń związanych z prowadzeniem działalności pożytku publicznego.

# Pustynia Błędowska

**Pustynia Błędowska, to główna atrakcja turystyczna Gminy Klucze. Obszar lotnych piasków rozciąga się na przestrzeni 700 ha, z czego 330 ha jest w zarządzie Gminy Klucze, a pozostała część jest użytkowana przez Wojsko Polskie. Rok 2020 był okresem w którym nadal obserwowano duże nasilenia turystycznego na Pustyni Błędowskiej. Dotyczyło to szczególnie Róży Wiatrów, ale także punktów widokowych Czubatka w Kluczach oraz Dąbrówka w Chechle.**

**Użytkowanie turystyczne Pustyni Błędowskiej w 2020 roku wskazało dalsze kierunki rozwoju tego terenu. Duża aktywność turystyczna w obszarze południowym wskazywała na konieczność dalszych inwestycji infrastrukturalnych, dlatego rozpoczęto prace w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej oraz zakończono inwestycje, której efektem było doprowadzenie do Róży Wiatrów wodociągu. Prace drogowe wykonywane są w technologii betonowej co stanowi nowość i swoistą innowację w skali gminy i powiatu olkuskiego.**

**Rok 2020 był kolejnym okresem w którym Gmina Klucze realizowała prawo pobierania pożytków cywilnych z zawieranych umów na udostępnienie Pustyni Błędowskiej z tytułu działalności komercyjnej. Część zawartych umów została odwołana z racji pandemii COVID-19 i wystąpieniem aktów władczych wyższego rzędu, jednak wraz z luzowaniem obostrzeń zauważono ponowny wzrost zainteresowania wykorzystywaniem obszaru Pustyni Błędowskiej do różnych aktywności. Warto podkreślić, że w roku 2020 po raz pierwszy zawarto umowy na udostępnienie terenu do realizacji usług gastronomicznych, które spowodowały powstanie w obszarze Pustyni Błędowskiej pierwszych miejsc pracy. Wykaz zawartych umów i pozyskanych z tego tytułu dochodów jest przedstawiony poniżej. Należy tu zaznaczyć, że wszystkie pożytki mają być reinwestowane w Pustynię Błędowską.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Umowy bezpłatne**  **(ilość sztuk)** | **10 (w tym 4 odwołane w związku z COID-19)** |
| **Umowy odpłatne**  **(ilość sztuk)** | **32 (w tym 3 odwołane)** |
| **Wartość umów w 2020 roku (netto)** | **21 570,00** |

**W ubiegłym roku na Pustyni Błędowskiej wykonano także kilka prac konserwacyjnych i modernizacyjnych. Dotyczyło to malowania Róży Wiatrów środkami zabezpieczającymi drewno. Wszystkie punkty widokowe przy Pustyni Błędowskiej zostały także w drugiej połowie roku wyposażone w lunety widokowe, które ubogaciły ofertę turystyczną w tych miejscach.**

**W 2020 roku ustalono ostatecznie charakter i przebieg kolejnej dużej inwestycji infrastrukturalnej na Pustyni Błędowskiej i w Gminie Klucze. Polega ona na budowie wzdłuż jej wschodniej granicy ścieżki pieszo rowerowej, utwardzonej szutrem oraz objętej oświetleniem i monitoringiem. Całość jest finansowana w ramach partnerskiego projektu realizowanego wspólnie z Gminą Olkusz i Wolbrom. Jest to pierwszy etap działań mający na celu połączenie ścieżką pieszo rowerową Punktu widokowego Dąbrówka w Chechle z Różą Wiatrów.**

# Sport

Na podstawie Uchwały nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Klucze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, Wójt Gminy Klucze na realizację wybranych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu przeznaczył w 2020 roku kwotę 150.000,00 zł.

* + GLKS „Przemsza Klucze” 32.000,00 zł
  + ULKS „Centuria” Chechło 18.000,00 zł
  + LKS „Legion” Bydlin 18.000,00 zł
  + LKS „Unia” Jaroszowiec 16.000,00 zł
  + Stowarzyszenie A.P. „Przemsza Klucze” 11.000,00 zł
  + KS „Hardzi” Jaroszowiec 11.000,00 zł
  + UKS „Samuraj” w Kluczach 11.000,00 zł
  + UKKS „Orzeł” Kwaśniów 10.000,00 zł
  + LZS Błyskawica Kolbark 10.000,00 zł
  + UKS w Kluczach 8.000,00 zł
  + UKS „Małopolanie” w Rodakach 3.000,00 zł
  + ULKS „Legionik” Bydlin 2.000,00 zł

# Realizacja uchwał Rady Gminy.

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wójt Gminy jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in. wykonywanie Uchwał Rady Gminy. Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt przy pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w sposób określony uchwałami.

W 2019 roku Rada Gminy obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie z planem pracy rady przyjętym Uchwałą Nr XX/135/2020 z dnia 13 stycznia 2020r. Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy w 2020 roku Rada Gminy obradowała na 18 sesjach i podjęła 95 uchwał.

Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw budżetowych, spraw z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym, planów zagospodarowania przestrzennego gminy, pomocy społecznej, spraw związanych z oświatą i ochroną środowiska.

Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy zgodnie z woj. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Małopolski a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa oddział w Oświęcimiu.

Zgodnie z woj. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

W podjętych przez Radę Gminy uchwałach organy nadzoru nie dopatrzyły się żadnych nieprawidłowości potwierdzając tym samym fakt, że uchwały są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają właściwego gospodarowania finansami publicznymi.

Prawie wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa.

Szczegółowy sposób wykonania uchwał zawiera poniższa tabela:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | XX/132/2019  z 13.01.2020 | Utworzenia Dziennego Domu „Senior+” pn. „Pustynna Oaza” w Chechle | Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia.  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 20.01.2020, poz. 650  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **2** | XX/133/2019  z 13.01.2020 | Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Klucze. | Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Klucze oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klucze  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń. |
| **3** | XX/134/2019  z 13.01.2020 | Określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Klucze na rok szkolny 2019/2020 | Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 20.01.2020, poz. 651  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń. |
| **4** | XX/135/2019  z 13.01.2020 | Przyjęcia planu pracy Rady Gminy Klucze na rok 2020 | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń. |
| **5** | XX/136/2019  z 13.01.2020 | Przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Klucze na rok 2020 | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń. |
| **6** | XX/137/2019  z 13.01.2020 | Przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej działkę nr 1043/8 położoną w Kluczach | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń. |
| **7** | XXI/138/2020  z 24.01.2020 | Zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2020rok | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu według zasad przewidzianych dla uchwał budżetowych.  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 27.01.2020, poz. 856  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **8** | XXI/139/2020  z 24.01.2020 | Zmiany uchwały XIX/130/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 2020-2027 | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń. |
| **9** | XXI/140/2020  z 24.01.2020 | Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń. |
| **10** | XXI/141/2020  z 24.01.2020 | Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń. |
| **11** | XXI/142/2020  z 24.01.2020 | Udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń. |
| **12** | XXI/143/2020  z 24.01.2020 | Zmiany uchwały Rady Gminy Klucze Nr XIX/123/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przystąpienia Gminy Klucze do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń. |
| **13** | XXI/144/2020  z 24.01.2020 | Ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Klucze na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. | Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 27.01.2020, poz. 857  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń. |
| **14** | XXII/145/2020 z 05.03.2020 | Przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiących działki Nr 477/5 i 493/3 położonych w Kwaśniowie Dolnym | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń. |
| **15** | XXII/146/2020 z 05.03.2020 | Przyjęcia apelu dotyczącego wyrażenia sprzeciwu wobec projektowanego przebiegu linii kolejowych nr 111 i 113 przez miejscowości: Ryczówek, Rodaki i Chechło przedstawionych w projekcie dokumentu pn. Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) | Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Klucze oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klucze.  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń. |
| **16** | XXIII/147/2020 z 16.04.2020 | Zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2020r. | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu według zasad przewidzianych dla uchwał budżetowych.  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 23.04.2020, poz. 2906  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **17** | XXIII/148/2020 z 16.04.2020 | Zmiany uchwały Nr XIX/130/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 23.12.2019r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 2020-2027 | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń. |
| **18** | XXIII/149/2020 z 16.04.2020 | Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu olkuskiego | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń. |
| **19** | XXIII/150/2020 z 16.04.2020 | Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu olkuskiego | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń. |
| **20** | XXIII/151/2020 z 16.04.2020 | Zmiany uchwały Nr XXI/141/2020Rady Gminy Klucze z dnia 24.01.2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń. |
| **21** | XXIII/152/2020 z 16.04.2020 | Ustalenia wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w sołectwie Zalesie Golczowskie | Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 23.04.2020, poz. 2907  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **22** | XXIII/153/2020 z 16.04.2020 | Wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na kolejny czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń. |
| **23** | XXIII/154/2020 z 16.04.2020 | Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Klucze w 2020r. | Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 23.04.2020, poz. 2908  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **24** | XXIII/155/2020 z 16.04.2020 | Uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- w sołectwie Kwaśniów Górny | Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 23.04.2020, poz. 2909  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **25** | XXIII/156/2020 z 16.04.2020 | Uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- w sołectwie Bydlin | Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 23.04.2020, poz. 2910  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **26** | XXIII/157/2020 z 16.04.2020 | Uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klucze | Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 23.04.2020, poz. 2911  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **27** | XXIII/158/2020 z 16.04.2020 | Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów | Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 23.04.2020, poz. 2912  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **28** | XXIII/159/2020 z 16.04.2020 | Terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 23.04.2020, poz. 2913  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **29** | XXIV/160/2020 z 25.05.2020 | Zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2020 rok | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu według zasad przewidzianych dla uchwał budżetowych.  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 02.06.2020, poz. 3664  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **30** | XXIV/161/2020 z 25.05.2020 | Zmiany uchwały Nr XIX/130/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 23.12.2019r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 2020-2027 | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń. |
| **31** | XXIV/162/2020 z 25.05.2020 | Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu olkuskiego | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń. |
| **32** | XXIV/163/2020 z 25.05.2020 | Stwierdzenia, że ustalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w sołectwach Chechło i Klucze- obszar A i C nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń. |
| **33** | XXIV/164/2020 z 25.05.2020 | Uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w sołectwach Chechło i Klucze- obszar A i C | Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 02.06.2020, poz. 3665  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **34** | XXIV/165/2020 z 25.05.2020 | Wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na kolejny czas oznaczony 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana |
| **35** | XXIV/166/2020 z 25.05.2020 | Wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości oznaczonej nr dz. 344/1 w Cieślinie i 36/15 w Jaroszowcu oraz ustanowienie służebności drogowej na nieruchomościach nabytych wskutek zamiany | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana |
| **36** | XXIV/167/2020 z 25.05.2020 | Udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Klucze | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana |
| **37** | XXIV/168/2020 z 25.05.2020 | Udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Klucze | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana |
| **38** | XXV/169/2020 z 17.06.2020 | Zmian uchwały budżetowej na 2020r. | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu według zasad przewidzianych dla uchwał budżetowych.  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 26.06.2020, poz. 4162  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **39** | XXV/170/2020 z 17.06.2020 | Zmiany uchwały Nr XIX/130/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 23.12.2019r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 2020-2027 | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana |
| **40** | XXV/171/2020 z 17.06.2020 | Zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Klucze za 2019r. | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana |
| **41** | XXV/172/2020 z 17.06.2020 | Zmiany uchwały nr XXI/142/2020 Rady Gminy Klucze z dnia 24 01 2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana |
| **42** | XXV/173/2020 z 17.06.2020 | Udzielenie dotacji celowej dla OSP Kwaśniów | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana |
| **43** | XXV/174/2020 z 17.06.2020 | Udzielenie dotacji celowej dla OSP Klucze | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana |
| **44** | XXV/175/2020 z 17.06.2020 | Udzielenie dotacji celowej dla OSP Bydlin | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana |
| **45** | XXV/176/2020 z 17.06.2020 | Udzielenie dotacji celowej dla OSP Rodaki | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana |
| **46** | XXV/177/2020 z 17.06.2020 | Udzielenie dotacji celowej dla OSP Ryczówek | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana |
| **47** | XXV/178/2020 z 17.06.2020 | Określenie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania | Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od publikacji.  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 26.06.2020, poz. 4163  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **48** | XXV/179/2020 z 17.06.2020 | Zmiany uchwały Rady Gminy z dnia 5 marca 2019r. Nr VI/46/2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu ,,Senior+’’ w Chechle | Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązywania od 16 czerwca 2020r.  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 26.06.2020, poz. 4164  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **49** | XXV/180/2020 z 17.06.2020 | Zmiany Uchwały Rady Gminy Klucze w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestrze zbytków na terenie Gminy Klucze | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana |
| **50** | XXV/181/2020 z 17.06.2020 | Zmiany Uchwały Rady Gminy Klucze w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestrze zbytków na terenie Gminy Klucze | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana |
| **51** | XXV/182/2020 z 17.06.2020 | Przyjęcia regulaminu korzystania z terenu Pustyni Błędowskiej | Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 29.06.2020, poz. 4183  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **52** | XXV/183/2020 z 17.06.2020 | Przyjęcia regulaminu korzystania z lunet widokowych w punktach widokowych Pustyni Błędowskiej | Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 26.06.2020, poz. 4161  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **53** | XXVI/184/2020  z 22.06.2020 | wotum zaufania dla Wójta Gminy Klucze za 2019r. | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana |
| **54** | XXVI/185/2020  z 22.06.2020 | zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Klucze sporządzonego na dzień 31.12.2019r. wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Klucze za rok 2019. | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana |
| **55** | XXVI/186/2020  z 22.06.2020 | udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Klucze za 2019rok. | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana |
| **56** | XXVII/187/2020 z 06.07.2020 | określenie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych | Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 15.07.2020, poz. 4706  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **57** | XXVII/188/2020 z 06.07.2020 | zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. | Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 15.07.2020, poz. 4707  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **58** | XXVII/189/2020 z 06.07.2020 | wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Klucze | Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 15.07.2020, poz. 4708  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **59** | XXVII/190/2020 z 06.07.2020 | metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty | Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2020r.  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 15.07.2020, poz. 4705  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **60** | XXVII/191/2020 z 06.07.2020 | Zmian uchwały budżetowej na 2020r. | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu według zasad przewidzianych dla uchwał budżetowych.  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 15.07.2020, poz. 4704  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **61** | XXVII/192/2020 z 06.07.2020 | Zmiany uchwały Nr XIX/130/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 23.12.2019r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 2020-2027 | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana |
| **62** | XXVIII/193/2020  z 05.08.2020 | Zmiany uchwały Nr XXVII/189/2020 Rady Gminy Klucze z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Klucze | Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 10.08.2020, poz. 5177  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **63** | XXVIII/194/2020  z 05.08.2020 | Likwidacji gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy „Chatka Puchatka” w Kluczach | Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 10.08.2020, poz. 5178  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **64** | XXVIII/195/2020  z 05.08.2020 | Zmian uchwały budżetowej na 2020r. | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu według zasad przewidzianych dla uchwał budżetowych.  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 10.08.2020, poz. 5179  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **65** | XXVIII/196/2020  z 05.08.2020 | Zmiany uchwały Nr XIX/130/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 23.12.2019r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 2020-2027 | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana |
| **66** | XXIX/197/2020  z 21.09.2020 | Ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym lub żłobku utworzonym przez Gminę Klucze | Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 listopada 2020r.  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 28.09.2020, poz. 5966  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **67** | XXIX/198/2020  z 21.09.2020 | Określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Klucze na rok szkolny 2020/2021 | Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 28.09.2020, poz. 5967  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **68** | XXIX/199/2020  z 21.09.2020 | Wyznaczenia przedstawiciela do Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana |
| **69** | XXIX/200/2020  z 21.09.2020 | Przyjęcia regulaminu Projektu pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 28.09.2020, poz. 5969  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **70** | XXIX/201/2020  z 21.09.2020 | Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 2135 o pow. 0,0850ha położoną w Chechle. | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana |
| **71** | XXIX/202/2020  z 21.09.2020 | Zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2020r. | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu według zasad przewidzianych dla uchwał budżetowych.  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 28.09.2020, poz. 5968  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **72** | XXIX/203/2020  z 21.09.2020 | Zmiany uchwały Nr XIX/130/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 23.12.2019r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 2020-2027 | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana |
| **73** | XXIX/204/2020  z 21.09.2020 | Zmian uchwały Nr XXIII/149/2020 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana |
| **74** | XXX/205/2020  z 30.09.2020 | Zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2020r. | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu według zasad przewidzianych dla uchwał budżetowych.  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 06.10.2020, poz. 6157  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **75** | XXX/206/2020  z 30.09.2020 | Zmiany uchwały Nr XIX/130/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 23.12.2019r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 2020-2027 | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana |
| **76** | XXX/207/2020  z 30.09.2020 | Zmiany uchwały Nr XXIII/149/2020 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana |
| **77** | XXXI/208/2020  z 29.10.2020 | Zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2020r. | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu według zasad przewidzianych dla uchwał budżetowych.  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 04.11.2020, poz. 6701  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **78** | XXXI/209/2020  z 29.10.2020 | Zmiany uchwały Nr XIX/130/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 23.12.2019r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 2020-2027 | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana |
| **79** | XXXII/210/2020  z 20.11.2020 | Zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2020r. | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu według zasad przewidzianych dla uchwał budżetowych.  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 24.11.2020, poz. 7176  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **80** | XXXII/211/2020  z 20.11.2020 | Zmiany uchwały Rady Gminy Klucze Nr XXII/145/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 23 czerwca 2016r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana |
| **81** | XXXII/212/2020  z 20.11.2020 | Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej część działki 702/29 w Ryczówku | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana |
| **82** | XXXIII/213/2020  z 04.12.2020 | Uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu według zasad przewidzianych dla uchwał budżetowych.  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 15.12.2020, poz. 8170  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **83** | XXXIII/214/2020  z 04.12.2020 | zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2020 rok | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu według zasad przewidzianych dla uchwał budżetowych.  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 15.12.2020, poz. 8171  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **84** | XXXIII/215/2020  z 04.12.2020 | zmiany uchwały Nr XIX/130/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 23.12.2019r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 2020-2027 | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana |
| **85** | XXXIV/216/2020  z 17.12.2020 | stwierdzenia, że ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze – część A i C nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana |
| **86** | XXXIV/217/2020  z 17.12.2020 | uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze – część A i C | Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 28.12.2020, poz. 8643  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **87** | XXXV/218/2020 z 18.12.2020 | wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Klucze | Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 28.12.2020, poz. 8600  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **88** | XXXV/219/2020 z 18.12.2020 | zmiany uchwały budżetowej na 2020r. | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu według zasad przewidzianych dla uchwał budżetowych.  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 28.12.2020, poz. 8601  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **89** | XXXV/220/2020 z 18.12.2020 | zmiany uchwały Nr XIX/130/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 23.12.2019r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 2020-2027 | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana |
| **90** | XXXV/221/2020 z 18.12.2020 | zmiany uchwały Nr XXIII/149/2020 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana |
| **91** | XXXV/222/2020 z 18.12.2020 | zmiany uchwały Nr XXI/142/2020 Rady Gminy Klucze z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana |
| **92** | XXXV/223/2020 z 18.12.2020 | dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. | Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021r.  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 28.12.2020, poz. 8602  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **93** | XXXVI/224/2020  z 21.12.2020 | Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 2021-2027 | Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021roku  Uchwała wykonana |
| **94** | XXXVI/225/2020  z 21.12.2020 | Przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2021 | Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klucze  Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 28.12.2020, poz. 8619  Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń |
| **95** | XXXVII/226/2020 z 31.12.2020 | Ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Klucze niewygasających na dzień 31 grudnia 2020 roku | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała wykonana |

# Bezpieczeństwo w Gminie i ochrona przeciwpożarowa

**Bezpieczeństwo w gminie**

Komisariat Policji w Kluczach liczy łącznie 19 policjantów i 1,5 etatu cywilnego. W swojej strukturze nie posiada Zespołu Dyżurnych, a zgłaszane interwencje całodobowo przekazywane są do Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu na stanowisko dowodzenia. Dyżurny komendy, zleca interwencję dla patrolu policji lub kieruje bezpośrednio do obsługi zdarzeń policjanta Zespołu Kryminalnego.  
W godzinach od 6.00 do 22.00 komisariat jest otwarty dla petentów, natomiast od godziny 22.00 do 6.00 jest zamknięty i nadzorowanych przez patrol Policji.

Ilość podejmowanych interwencji przez Policjantów KP Klucze

W tym : **186** interwencji domowych, gdzie w **14** przypadkach sporządzono „Niebieskie Karty”

Pozostałe wyniki prewencyjne za 2020 r

-wylegitymowano 3348 osób

-ujawniono 1498 wykroczeń (77% wykroczeń porządkowych)

-zatrzymano 56 osób poszukiwanych przez Policję

-przeprowadzono 328 czynność w sprawach o wykroczenie

-zrealizowano 236 doprowadzeń osób w tym 71 osób do wytrzeźwienia


-przeprowadzono 2539 wywiadów i ustaleń wśród mieszkańców gminy Klucze

Poniżej przedstawiono zdarzenia drogowe w rozbiciu na poszczególne sołectwa (zdarzenia drogowe obsługiwane przez Policę) tj.;


1. Klucze – 5 wypadków i 38 kolizji drogowych, 5 osób rannych
2. Chechło – 1 wypadek i 7 kolizji, 1 osoba ranna
3. Rodaki – 5 kolizji drogowych
4. Ryczówek – 2 kolizje
5. Bydlin – 5 kolizji
6. Jaroszowiec –1 wypadek i 9 kolizji, 2 osoby ranne
7. Kwaśniów Dolny – 4 kolizji drogowych
8. Kolbark – 2 kolizje drogowe
9. Golczowice – 1 kolizja
10. Kwaśniów Górny – 3 kolizje drogowe
11. Krzywopłoty - 2 kolizje drogowe
12. Bogucin Duży – 6 kolizji
13. Cieślin – 1 kolizja
14. Hucisko - brak zdarzeń w RD
15. Zalesie Golczowskie – 1 kolizja

*W wyniku zdarzeń drogowych na terenie Gminy Klucze w 2020 roku nie odnotowano ofiar śmiertelnych.*


Poniżej przedstawiono zdarzenia drogowe w latach 2017-2020 Gmina Klucze



Zestawienie przestępstw stwierdzonych na terenie Gminy Klucze w latach 2017-2020



Wykrywalność kryminalna w latach 2017-2020



W 2020 roku Policjanci Zespołu Kryminalnego przeprowadzili:

-197 - postępowań przygotowawczych

-170 czynność sprawdzających

Dokonali zajęcia mienia na poczet przyszłych kar w kwocie 34 300 zł.

Zrealizowali 100 służb 8 godzinnych na terenie Gminy Klucze

W 2020 roku współpraca Komisariatu Policji w Kluczach z samorządem lokalnym układała się w sposób właściwy. Nie napotkano trudności w zakresie realizacji wspólnie podejmowanych działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa Gminy Klucze.

Współodpowiedzialność za bezpieczeństwo publiczne powoduje, że samorząd dostrzega potrzeby lokalnej Policji, a w szczególność współfinansowania niektórych przedsięwzięć w tym zakresie.

*W dniu 23 listopada 2020r. oddanie do użytku nowej siedziby budynku komisariatu policji i współudział w zakupie pojazdu terenowego Ford Ranger .*

Obraz zawierający tekst, zewnętrzne, niebo, droga

Opis wygenerowany automatycznie

**Ochrona przeciwpożarowa**

Na terenie gminy Klucze działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 3 należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, są to: OSP Bydlin, OSP Ryczówek, OSP Rodaki.   
W strukturach OSP z gminy Klucze zrzeszonych jest 371 członków czynnych, w tym 291 mężczyzn i 80 kobiet, 12 członków wspierających i 15 członków honorowych. W akcjach ratowniczo-gaśniczych może brać bezpośredni udział 161 strażaków, posiadających wymagane uprawnienia, czyli: szkolenia, ubezpieczenia, badania lekarskie.

**Charakterystyka OSP z Gminy Klucze:**

1. **OSP Bydlin** - liczy 62 członków czynnych, jednostka posiada budynek remizy, 2 samochody bojowe Ural i Volvo, 1 samochód do przewozu osób i sprzętu Ford Transit, 1 samochód oświetleniowy z agregatem prądotwórczym Żuk.

Sprzęt strażacki będący na wyposażeniu OSP Bydlin:

* 3 motopompy szlamowe
* 1 motopompa Polonia PO- 5
* 1 motopompa dużej wydajności Rosenbauer
* 2 piły spalinowa do drewna
* 1 piła podkrzesywarka
* 1 kosiarka STIGA
* 1 kosa spalinowa
* 1 przecinarka Husqwarna
* 2 kompletne aparaty powietrzne
* 2 agregaty prądotwórcze przenośne
* 1 agregat na Żuku
* zestaw ratownictwa medycznego R1
* hydronetka
* 1 opryskiwacz SR 450

1. **OSP Ryczówek** - liczy 51 członków czynnych, jednostka posiada budynek remizy,   
   1 samochód bojowy Kamaz (zakupiony w 2018 roku) 1 samochód do przewozu ludzi i sprzętu Ford Transit.

Sprzęt strażacki będący na wyposażeniu OSP Ryczówek:

* 1 motopompa szlamowa
* 1 motopompa Polonia PO-5
* 1 motopompa pływająca Niagara
* 1 motopompa WTX Honda
* 1 agregat prądotwórczy
* 3 pilarki STIHL
* 1 piła Husqwarna
* 1 przecinarka Husqwarna do stali i betonu
* 2 kompletne aparaty powietrzne
* zestaw ratownictwa medycznego R1
* Zestaw Hydrauliczny Lucas
* opryskiwacz spalinowy STIHL
* turbowentylator spalinowy FOGO

1. **OSP Rodaki** - liczy 52 członków czynnych, jednostka posiada budynek remizy,  
    1 samochód bojowy Jelcz 004 i 1 samochód do przewozu ludzi i sprzętu Ford Transit.

Sprzęt strażacki będący na wyposażeniu OSP Rodaki:

* 1 motopompa Polonia PO-5
* 1 pompa wysokiego ciśnienia na Jelczu
* 1 motopompa szlamowa
* 1 agregat prądotwórczy
* 2 piły spalinowe do drewna 340 i 240 HUSQVARNA
* 1 piła spalinowa do drewna Stihl
* 1 piła do stali i betonu
* 4 kompletne aparaty powietrzne
* 1 zestaw ratownictwa medycznego R1
* Zestaw Hydrauliczny Lucas
* 1 opryskiwacz Stihl

1. **OSP Bogucin** - liczy 30 członków czynnych, jednostka posiada budynek remizy, na wyposażeniu mają 1 samochód do przewozu ludzi i sprzętu Volkswagen Transporter.

Sprzęt strażacki będący na wyposażeniu OSP Bogucin:

* 1 agregat prądotwórczy Honda
* 1 piła spalinowa do drewna
* 1 motopompa szlamowa
* 1 pilarka Stihl

1. **OSP Chechło** - liczy 28 członków czynnych, posiada budynek remizy,   
   1 samochód bojowy Magirus i 1 samochód do przewozu ludzi i sprzętu Ford Transit.

Sprzęt strażacki będący na wyposażeniu OSP Chechło:

* 1 motopompa szlamowa
* 1 motopompa Pramac Honda
* 1 piła teleskopowa do drewna
* 1 piła spalinowa do drewna
* 2 agregaty prądotwórcze
* 1 zestaw ratownictwa medycznego R1

1. **OSP Klucze** - liczy 62 członków czynnych, na wyposażeniu 1 samochód lekki Ford Transit.

Sprzęt strażacki będący na wyposażeniu OSP Klucze:

* 1 motopompa na samochodzie Ford
* 1 motopompa szlamowa
* 1 przecinarka do stali i betonu
* 1 pilarka do drewna Stihl
* 1 zestaw ratownictwa medycznego R1
* 1 agregat prądotwórczy – zakupiony w 2019 roku z dotacji MS

1. **OSP Kolbark** - liczy 25 członków czynnych, na wyposażeniu 1 samochód do przewozu ludzi i sprzętu Ford Transit (zakupiony w 2020 roku).

Sprzęt strażacki będący na wyposażeniu OSP Kolbark:

* 1 motopompa Polonia PO-5
* 2 piły spalinowe
* 1 pompa szlamowa
* 1 agregat prądotwórczy

1. **OSP Krzywopłoty** - liczy 26 członków czynnych, na wyposażeniu 1 samochód do przewozu ludzi Volkswagen Transporter (zakupiony w 2020 roku).

Sprzęt strażacki będący na wyposażeniu OSP Krzywopłoty:

* 1 motopompa szlamowa
* 1 piła spalinowa STIHL

1. **OSP Kwaśniów** - liczy 35 członków czynnych, jednostka posiada 3 samochody bojowe: Jelcz 005, Ural, Citroen Berlingo (przeniesiony z OSP Krzywopłoty w 2020 roku), jednostka posiada budynek remizy.

Sprzęt strażacki będący na wyposażeniu OSP Kwaśniów:

* 2 motopompy szlamowe
* 1 piła spalinowa do drewna
* 1 piła spalinowa OLEO – zakupiona w 2019 roku z dotacji MS
* 1 motopompa pływająca Niagara
* 2 agregaty prądotwórcze (drugi zakupiony w 2019 roku z dotacji MS)
* 1 zestaw ratownictwa medycznego R1
* 1 opryskiwacz STIHL

**Wykorzystanie środków budżetowych na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Klucze w 2020 roku: *na działalność straży pożarnych wykorzystano kwotę 583.606,01 zł.***

W tym okresie dokonano zakupów związanych z gotowością bojową: zakupiono części do samochodów pożarniczych, paliwo, oleje, filtry, proszek gaśniczy, akumulatory, sorbent i neutralizator niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych, pilarkę STIHL dla potrzeb OSP Krzywopłoty, umundurowanie strażackie, buty, uzupełniono węże W-75, W-52 i W-25, zakupiono węgiel do ogrzewania garaży w OSP Bydlin, radiotelefon nasobny Motorola dla OSP Rodaki, zakupiono niezbędne części do naprawy bieżącej w garażach. Dodatkowo w związku z pandemią SARS-CoV-2 zakupiono sprzęt ochrony dla strażaków – półmaski filtrujące i pulsoksymetry.

W roku 2020 zakupiono dwa samochody pożarniczo-gaśnicze lekkie: dla OSP Kolbark Ford Transit i dla OSP Krzywopłoty Volkswagen Transporter.

Dokonano przeglądów technicznych samochodów pożarniczych, napraw samochodów, napraw pił spalinowych, wymieniono zawory w kotle gazowym w remizie OSP Kwaśniów oraz podgrzewacz gazowy w remizie OSP Chechło, naprawiono urządzenia radiowe do alarmowania DSP-52, i sprzętu adekwatnie do potrzeb, dokonano wymiany i legalizacji gaśnic.

Dokonano modernizacji strażnicy w budynku wielofunkcyjnym w Krzywopłotach.

Zakupiono energię, gaz i wodę na potrzeby jednostek OSP (ogrzewanie garaży, samochody pod wodą) oraz zapłacono za internet w remizach. Dokonano konserwacji CO w budynkach OSP.

Zapłacono mechanikom sprzętu zgodnie z umowami (utrzymanie i bieżąca konserwacja pojazdów i sprzętu strażackiego).

Ubezpieczono samochody i sprzęt pożarniczy oraz strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych imiennie i drużyny z każdej OSP.

Zapłacono za badania lekarskie i psychologiczne kierowców OSP i strażaków oraz wypłacano na bieżąco raz na kwartał ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach zgodnie z załączonym wykazem wyjazdów do akcji dostarczonym z PSP w Olkuszu.

W okresie sprawozdawczym jednostki OSP z gminy Klucze uczestniczyły w działaniach ratowniczo – gaśniczych 235 razy, w tym 121 razy przy pożarach i 110 razy przy miejscowych zagrożeniach. Niestety nie obyło się bez 4 alarmów fałszywych.

Strażacy z Gminy Klucze brali wielokrotnie udział w działaniach dotyczących przeciwdziałaniu COVID-19.

**Ilość wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych w rozbiciu na poszczególne OSP:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OSP** | **Pożary** | **Miejscowe zagrożenia** | **Alarmy**  **fałszywe** | **RAZEM** |
| **1.** | **Bydlin (KSRG)** | **44** | **27** | **-** | **71** |
| **2.** | **Ryczówek (KSRG)** | **25** | **25** | **1** | **51** |
| **3.** | **Rodaki (KSRG)** | **9** | **12** | **-** | **21** |
| **4.** | **Bogucin** | **0** | **0** | **-** | **0** |
| **5.** | **Chechło** | **2** | **0** | **-** | **2** |
| **6.** | **Klucze** | **11** | **31** | **1** | **43** |
| **7.** | **Kolbark** | **0** | **0** | **-** | **0** |
| **8.** | **Krzywopłoty** | **0** | **0** | **-** | **0** |
| **9.** | **Kwaśniów** | **30** | **15** | **2** | **47** |
| **Razem** | | **121** | **110** | **4** | **235** |

W 2020 roku odbyło się 7 spotkań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego głównie dotyczącego spraw związanych z pandemią COVID-19 (SARS-CoV-2), jak również spraw bieżących -akcja zima, spraw związanych z bezpieczeństwem dzieci w okresie wakacyjnych i zimowych, osób bezdomnych i starszych, funkcjonowaniem placówek oświatowych, OPS, Policji i straży ochotniczych.

# Gospodarka mieszkaniowa i komunalna

## Mieszkalnictwo

Mieszkaniowy zasób gminy stanowi 52 komunalne lokale mieszkalne o łącznej pow. 1 974m² w tym: 2 lokale socjalne wyodrębnione z lokali komunalnych (wyroki sądowe)

* Bydlin ul. Żołnierzy Września 4 - 2 lokale
* Jaroszowiec ul. Kolejowa 1 - 1 lokal
* Jaroszowiec ul. Kolejowa 2 - 1 lokal
* Jaroszowiec ul. Kolejowa 10 - 7 lokali w tym: 1 lokal socjalny
* Jaroszowiec ul. Kolejowa 11 - 8 lokali
* Jaroszowiec ul. Kolejowa 13 - 8 lokali
* Jaroszowiec ul. Kolejowa 14/2 - 1 lokal
* Jaroszowiec ul. Kolejowa 19/2 - 1 lokal
* Jaroszowiec ul. Kolejowa 23 - 1 lokal
* Klucze ul. Partyzantów 1 - 2 lokale
* Klucze ul. Zawierciańska 15 - 7 lokali
* Zalesie Golczowskie ul. Dolna 24 - 13 lokali w tym:1 lokal socjalne

W mieszkalnych budynkach komunalnych wykonywane były niezbędne remonty bieżące.

**Zasady polityki czynszowej**

Polityka czynszowa prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

ZARZĄDZENIE Nr 0R-0151/34/04 Wójta Gminy Klucze z dnia 18.08.2004 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stan wyposażenia mieszkania  w instalacje | Stawka bazowa czynszu ( w zł ) | %podwyżki w stosunku  do stawki bazowej | Stawka czynszu  za 1 m2 ( w zł ) |
| 1. | mieszkanie i budynek bez żadnych mediów | 1,20 | 0 | 1,20 |
| 2. | woda i kanalizacja w budynku | 1,20 | 10 | 1,32 |
| 3. | woda i kanalizacja w budynku + CO | 1,20 | 20 | 1,44 |
| 4. | woda i kanalizacja w mieszkaniu | 1,20 | 15 | 1,38 |
| 5. | woda i kanalizacja + CO w mieszkaniu | 1,20 | 25 | 1,50 |
| 6. | woda i kanalizacja + łazienka | 1,20 | 25 | 1,50 |
| 7. | woda i kanalizacja + łazienka + CO | 1,20 | 30 | 1,56 |
| 8. | woda i kanalizacja + łazienka + gaz + CO | 1,20 | 100 | 2,40 |

## Oświetlenie ulic i dróg.

Usługi oświetleniowe obejmujące zapewnienie pełnej sprawności technicznej opraw oświetlenia ulicznego w ilości 1652 szt - świadczy TAURON Dystrybucja SA Kraków o/Będzin.

Koszt konserwacji i eksploatacji opraw oświetlenia ulicznego w roku 2020r. - 252 974,64 zł

W ramach świadczonych usług wykonano dobudów opraw oświetlenia ulicznego w ilości 10 szt.

Zrealizowano następujące zadania:

Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 791

w Rodakach - 13 szt opraw LED na kwotę: 67 011,08

Rozbudowa oświetlenia ulicznego Chechło ul. Pustynna - 5 szt opraw LED

na kwotę: 31 579,54

Wykonano następujące projekty budowlane:

Opracowanie dokumentacji pn. ”Rozbudowa oświetlenia ulicznego na

odcinku ul. Ogrodowa - Krzewowa - Fundusz Sołecki 6 500,00

Opracowanie dokumentacji pn. ”Rozbudowa oświetlenia ulicznego

w Bogucinie Dużym w kierunku Bogucina Małego” 6 150,00

Opracowanie dokumentacji pn. ”Rozbudowa oświetlenia ulicznego na

odcinku ul. Chechło ul. Młyńska” 10 701,00

Opracowanie dokumentacji pn. ”Rozbudowa oświetlenia ulicznego

ul. Leśnej w Krzywopłotach” Fundusz Sołecki 7 999,99

Opracowanie dokumentacji pn. ”Oświetlenie placu zabaw i terenu przyległego

w miejscowości Jaroszowiec” - Fundusz Sołecki 10 000,00

Na dostawę energii elektrycznej Gmina Klucze – przeprowadza się co 2 lata przetarg nieograniczony. Z wykonawcą wybranym w przetargu Gmina zawiera umowę dostawę energii elektrycznej. W okresie od 01.01.2019r.- do 31.12.2020r. dostawcą energii elektrycznej był Polski Koncern Naftowy ORLEN 09-411 Płock ul. Chemików 7

Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawarta jest z TAURON Dystrybucja S.A. ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków od.01.01.2017r. na czas nieoznaczony.

Koszt energii elektrycznej wraz z dystrybucją w 2020r.- 611 680,02zł

# Planowanie przestrzenne

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze jest aktualne. Zostało ono sporządzone w 2016r. i przyjęte Uchwałą nr XXII/142/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 23 czerwca 2016r. i zmienione Uchwałą nr LIV/356/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 12 kwietnia 2018r.

Uchwałą Nr XIX/126/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 23.12.2019r. przystąpiono do zmiany obowiązującego studium w zakresie:

1. Aktualizacji przebiegu planowanej obwodnicy Klucz oraz określenia kierunków zagospodarowania terenów do niej przylegających;
2. Określenia kierunków zagospodarowania terenów przylegających do osadników w Kluczach;
3. Doprecyzowania zasięgu terenu usług sportu w Kwaśniowie Górnym;
4. Zmian kierunków zagospodarowania terenów ZPB (teren Pustyni Błędowskiej) mających charakter kompleksów leśnych;
5. Aktualizacji zapisów studium dotyczących złóż, terenów, obszarów górniczych i terenów związanych z eksploatacją;
6. Aktualizacji przebiegu linii elektroenergetycznych wraz ze strefami technicznymi;
7. Aktualizacji zapisów dotyczących inwestycji celu publicznego;
8. Aktualizacji zapisów studium wynikających ze zmian przepisów odrębnych;
9. Korekty sieci dróg.

W 2020r. trwały prace planistyczne nad opracowaniem zmiany Studium.

Na podstawie obowiązującego studium przystąpiono do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Klucze Nr XLIII/290/05 z dnia 04.04.2005r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 285 poz. 2095 z dnia 24.05.2005r.

Zostały uchwalone zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, do których przystąpiono na podstawie Uchwały Nr XXII/145/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze – tzw. Duży plan został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/217/2020 Rady Gminy Klucze z dnia 17 grudnia 2020r.

W związku z zastrzeżeniami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Prawnego i Nadzoru co do ustaleń:

- Częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze dla wyznaczonego terenu produkcyjno – usługowego ( PU) w sołectwie Bydlin uchwalonej Uchwałą nr XLIX/307/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 9.11.2017r.,

- Częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze dla wyznaczonego terenu zabudowy letniskowej niskiej intensywności (ML2) w sołectwie Kwaśniów Górny uchwalonej Uchwałą nr XLIX/305/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 9.11.2017r.

- Częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w sołectwach Chechło i Klucze – obszar A i C uchwalonej Uchwałą nr LXIX/404/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 13.09.2018r.,

W dniu 31.05.2019r. podjęto uchwały rozpoczynające procedury zmiany powyższych uchwał celem doprowadzenia do ich poprawności i zgodności z obowiązującym porządkiem prawnym, co nastąpiło Uchwałami:

- Nr XXIII/156/2020 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze dla wyznaczonego terenu produkcyjno – usługowego ( PU) w sołectwie Bydlin,

- Nr XXIII/155/2020 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze dla wyznaczonego terenu zabudowy letniskowej niskiej intensywności (ML2) w sołectwie Kwaśniów Górny,

- Nr XXIV/164/2020 Rady Gminy Klucze z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w sołectwach Chechło i Klucze – obszar A i C

Planuje się wykonanie oceny aktualności Studium i planów miejscowych pod koniec obecnej kadencji 2018 – 2023.

# Lokalny transport zbiorowy

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu został utworzony   
w 1998 roku w celu realizacji zadania publicznego: lokalny transport zbiorowy. Publicznym transportem zbiorowym jest powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonych liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej.

Zadaniem Związku jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gmin – członków Związku: Olkusz, Bolesław, Bukowno i Klucze. Oprócz komunikacji miejskiej na obszarze Związku funkcjonują również inne przewozy gminne wykonywane na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Olkusza.

Ponadto przez obszar gmin tworzących Związek przebiegają linie komunikacji publicznej wykonywane na podstawie zezwoleń wydanych przez starostę olkuskiego lub marszałków województw, tj. Olkusz – Kraków, Olkusz – Katowice, Olkusz – Wolbrom, Olkusz – Dąbrowa Górnicza.

W 2020 roku wykonana została praca przewozowa w ilości **2 197 096,1 km**. Zmniejszenie pracy przewozowej w porównaniu do roku 2019 jest spowodowane wprowadzeniem ograniczeń dotyczących publicznego transportu zbiorowego w związku z pandemią wirusa COVID-19. Zgodnie z obowiązującymi dwiema umowami całość pracy przewozowej wykonuje jeden operator, tj. Konsorcjum Autobusowe Transgór – PKS Południe – LZ Lazar, z liderem Transgór S.A.

Praca przewozowa w latach 20011-2020 r. (w km)

Obraz zawierający tekst, stacjonarne


Opis wygenerowany automatycznie

Komunikacja miejska organizowana przez Związek to przewóz o charakterze użyteczności publicznej. W ramach komunikacji miejskiej są realizowane kursy, które nie są dochodowe dla prywatnych przewoźników ze względu na mniejszą liczbę pasażerów. Związek zapewnia ciągłość w kursowaniu autobusów bez względu na porę dnia czy dzień tygodnia. Dopłaty 4 gmin na rzecz Związku zaspokajają zbiorowe potrzeby mieszkańców każdej z tych gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.


Organizacja komunikacji miejskiej na terenie objętym działaniem Związku wymaga dotacji ze strony gmin tworzących Związek. Wielkość dotacji zależy od przyjętej polityki cenowo – taryfowej (ulgi gminne), stosowanych marszrutyzacji i rozkładów jazdy oraz jakości świadczonych usług przewozowych. W końcowym efekcie każda z gmin w danym roku dopłaca na organizowanie komunikacji miejskiej kwotę zależną do ilości wozokilometrów zrealizowanych na jej terenie zgodnie z postanowieniami statutu Związku.

# Udział gmin, członków Związku, w kosztach organizowanej komunikacji w powiązaniu z wykonaną pracą przewozową w latach 2011-2020:

Praca przewozowa w latach 2011-2020 (w tys. km)




Udział Gmin w kosztach komunikacji w latach 2011-2020 (w tys. zł.)

**

Finansowanie komunikacji miejskiej odbywa się według zasad przyjętych w statucie Związku. Mniejsza praca przewozowa była spowodowana koniecznością wprowadzenia ograniczeń w związku   
obostrzeniami w przemieszczaniu się środkami zbiorowego transportu publicznego (kursy szkolne, kursy w niedziele i święta). Większe dopłaty gmin wynikają ze stawki jednostkowej za 1 wozokm jaką Związek płaci operatorowi w ramach wiążących umów na świadczenie usług w komunikacji miejskiej w ramach publicznego transportu zbiorowego. Wielkość dopłaty do wozokilometrów z poszczególnych gmin w 2020 r. przedstawia poniższy wykres:

Wielkość dopłat do pracy przewozowej z poszczególnych gmin w zł (%)



Rok 2020 był rokiem całkowicie nieporównywalnym do jakiegokolwiek okresu dotychczasowego funkcjonowania zbiorowego transportu publicznego. Przyczyną tego stanu rzeczy jest oczywiście potęgująca się z każdym tygodniem a nawet dniem, światowa pandemia wirusa Sars-Cov-2. Zarówno szybkość jej rozprzestrzeniania, jak i wysoka śmiertelność wśród zakażonych, ogranicza możliwości jej zwalczania do zakazów przemieszczania się ludności (zamykanie szkół, przedszkoli i innych obostrzeń). Ten stan rzeczy trwa do dziś. Pojawienie się szczepionek daje nadzieję, ale póki co, pandemia jest w kolejnych natarciu. Wiele branż w ogóle nie może funkcjonować lub ich działalność jest poważnie ograniczona. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się Samorządy, którym spadły przychody, a to one tworzą komunikację miejską.

ZKG „KM” w Olkuszu już na początku wprowadzonych obostrzeń, odnotowało 80%. spadek liczby pasażerów. Wiele wskazuje na to, ze spadek ten spowodował zmianę zachowań komunikacyjnych i mogą to być zmiany trwałe. Powrót do potoków pasażerskich z przed pandemii, niewątpliwie znacznie się wydłuży. Sytuacja która trwa do dzisiaj już skutkowała w roku 2020 ogromnymi perturbacjami i określonymi skutkami finansowymi. Priorytetem stały się kursy dowożące mieszkańców do czynnych zakładów pracy. Często musiały to być kursy dublowane, aby dostosować przewóz do obostrzeń ilościowych i sanitarnych. Na innych, mniej obleganych liniach, kursy musiały być niestety zawieszane.

Powstaje zatem pytanie, czy pomimo tej trudnej sytuacji, pomimo mniejszej liczby przewożonych pasażerów i związanym z tym spadkiem przychodów, nadal należy utrzymywać komunikację miejską na optymalnym poziomie?

Na tak przewrotnie postawione pytanie, Zarząd ZKG „KM” w Olkuszu odpowiada:

Komunikacja miejska jest nie tylko wizytówką dla mieszkańców miast i gmin – członków Związku. To jeden z istotnych czynników wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego naszego regionu. Stała się swego rodzaju „ zdobyczą cywilizacyjną” – ma ułatwiać życie mieszkańcom i przyczyniać się do ochrony środowiska.

# Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach, zwany dalej Ośrodkiem, został utworzony na mocy Uchwały Nr XV/48/90 Gminnej Rady Narodowej w Kluczach z dnia 12 marca 1990 roku. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Klucze. Siedziba Ośrodka mieści się w Kluczach przy ulicy Zawierciańskiej 16.

Zgodnie z brzmieniem ustawy o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej jest narzędziem instytucji polityki społecznej państwa mającym na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ma za zadanie wspierać osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiać im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ustawowo zobligowany jest również do podejmowania innych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów. Ośrodek współpracuje w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organami administracji samorządowej, rządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi.

Realizując zadania Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach ma na celu dążenie do poprawy jakości życia słabszych społecznie i ekonomicznie mieszkańców gminy, osób przebywających na jego terenie, dbałość o zapewnienie prawidłowego rozwoju i funkcjonowania rodzin przeżywających trudności i kryzysy, budowanie właściwych relacji między jej członkami, właściwe pełnienie przez nich ról społecznych, wspieranie ich dążeń do usamodzielnienia, bezpieczeństwo oraz właściwy rozwój i wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie demoralizacji, patologiom i wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy. Wypełniając swoje zadania Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach kieruje się zasadami równości, pomocniczości, solidarności oraz subsydiarności, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Rozeznaje i realizuje potrzeby obywateli i potrzeby wskazane przez władze gminy. Realizuje działania wynikające z zapisów strategii rozwiązywania problemów społecznych. Prowadzi obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje swoje obowiązki zgodnie z zasadami celowości, legalności i gospodarności w zakresie wydatkowania środków finansowych, obowiązującymi standardami oraz zasadami etyki zawodowej. Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu Gminy, dotacji rządowych oraz środków unijnych i pozabudżetowych.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:

a) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej,

b) praca socjalna,

c) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,

d) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

e) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

f) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach przedstawia sprawozdanie ukazujące działania realizowane na przestrzeni 2020 roku. Podobnie jak w latach poprzednich, również w 2020 roku zachodziło wiele zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju, zwłaszcza mając na uwadze rozprzestrzenianie i przeciwdziałaniem COVID-19, rzutujących na zadania służb pomocy społecznej. **Mimo wszystkich trudności w czasie pandemii pomoc społeczna zdała egzamin i bardzo dobrze wykonała swoje zadania, głównie dzięki zaangażowaniu pracowników, ich kreatywności i poczuciu misji.**

Pandemia, kwarantanna, izolacja i złożona sytuacja społeczna wprost wpisują się w definicję sytuacji kryzysowej. Stąd przed pracownikami Ośrodka stała nie tylko potrzeba bieżącej realizacji zadań w warunkach „specjalnych”, ale również podejmowanie ról interwencyjnych.

Przyznanie pomocy mieszkańcom Gminy Klucze znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w 2020 roku prezentują poniższe informacje i zestawienia.

Tabela nr 1 Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie | Liczba rodzin ogółem | w tym na wsi | Liczba osób w rodzinach |
|
| Świadczenie przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych ogółem (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) | 1 | 482 | 362 | 358 | 657 |
| W tym (z wiersza 1): świadczenia pieniężne | 2 | 348 | 275 | 271 | 521 |
| świadczenia niepieniężne | 3 | 304 | 235 | 233 | 466 |
| w tym (z wiersza 1): świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę | 5 | 481 | 361 | 357 | 654 |
| Pomoc udzielana w postaci pacy socjalnej ogółem | 6 | x | 1175 | 1171 | 1612 |
| w tym ( z wiersza 6): | 7 | x | 813 | 813 | 955 |

Tabela nr 2 Powody przyznania pomocy społecznej

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Powód trudnej sytuacji życiowej | | Liczba rodzin | | Liczba osób w rodzinach |
| Ogółem | W tym: |
| na wsi 1) |
| X | | 1 | 2 | 3 |
| Ubóstwo | 1 | 249 | 246 | 466 |
| Sieroctwo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bezdomność | 3 | 33 | 32 | 35 |
| Potrzeba ochrony macierzyństwa | 4 | 30 | 30 | 151 |
| W tym: | 5 | 21 | 21 | 120 |
| Potrzeba ochrony wielodzietności |
| Bezrobocie | 6 | 160 | 158 | 347 |
| Niepełnosprawność | 7 | 175 | 171 | 263 |
| Długotrwała lub ciężka choroba | 8 | 266 | 258 | 383 |
| Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem | 9 | 33 | 33 | 90 |
| W tym: | 10 | 20 | 20 | 54 |
| Rodziny niepełne |
| Rodziny wielodzietne | 11 | 4 | 4 | 19 |
| Przemoc w rodzinie | 12 | 3 | 3 | 8 |
| Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Alkoholizm | 14 | 51 | 51 | 63 |
| Narkomania | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego | 16 | 12 | 12 | 21 |
| Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (art. 7 pkt 11) | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Zdarzenie losowe | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Sytuacja kryzysowa | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Klęska żywiołowa lub ekologiczna | 20 | 0 | 0 | 0 |

Tabela nr 3 Udzielone świadczenia – zadania własne gminy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formy pomocy | Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia 2) | | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń | Liczba | Liczba osób w rodzinach 2) |
| W zł 1) | RODZIN 2) |
| 0 | X | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Razem3) | 1 | 481 | X | 1 766 370 | 361 | 654 |
| Zasiłki stałe - ogółem | 2 | 78 | 859 | 497 658 | 78 | 95 |
| Z tego (z wiersza 2): | 3 | X | X | 0 | X | X |
| Środki własne |
| Dotacja | 4 | X | X | 497 658 | X | X |
| W tym przyznane dla osoby (z wiersza 2): | 5 | 72 | 796 | 477 844 | 72 | 72 |
| Samotnie gospodarującej |
| Pozostającej w rodzinie | 6 | 8 | 63 | 19 814 | 8 | 24 |
| Zasiłki okresowe - ogółem | 7 | 199 | 1 574 | 373 043 | 199 | 376 |
| Z tego (z wiersza 7): | 8 | X | X | 60 | X | X |
| Środki własne |
| Dotacja | 9 | X | X | 372 983 | X | X |
| W tym przyznane z powodu (z wiersza 7): | 10 | 81 | 497 | 169 197 | 81 | 166 |
| Bezrobocia |
| Długotrwałej choroby | 11 | 16 | 70 | 22 790 | 16 | 31 |
| Niepełnosprawności | 12 | 62 | 608 | 31 548 | 62 | 87 |
| Możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego | 13 | 1 | 1 | 351 | 1 | 1 |
| Innego niż wymienione w wierszach 10-13 | 14 | 59 | 398 | 149 157 | 59 | 134 |
| W tym (z wiersza 7): | 15 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| Zasiłki okresowe kontynuowane niezależnie od dochodu |
| Na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b |
| Schronienie - ogółem | 16 | 16 | X | 122 950 | 16 | 16 |
| W tym (z wiersza 16): | 17 | 16 | 124 | 122 950 | 16 | 16 |
| W schronisku dla osób bezdomnych |
| W schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W ogrzewalni | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W noclegowni | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schronienie udzielone w sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową (na podstawie art.48a ust. 9) | 21 | X | X | 0 | X | X |
| Posiłek | 22 | 210 | 24 513 | 170 916 | 146 | 356 |
| W tym dla (z wiersza 22): | 23 | 115 | 5 864 | 21 724 | 69 | 259 |
| Dzieci |
| Ubranie | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Usługi opiekuńcze - ogółem | 25 | 79 | 16 227 | 376 700 | 74 | 92 |
| W tym (z wiersza 25): | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Specjalistyczne usługi opiekuńcze |
| Zasiłek celowy na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W tym dla (z wiersza 27): | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osób bezdomnych |
| Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sprawienie pogrzebu | 31 | X | 4 | 11 574 | 4 | 4 |
| W tym (z wiersza 31): | 32 | X | 3 | 9 000 | 3 | 3 |
| Osobom bezdomnym |
| Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem | 33 | 338 | X | 213 529 | 261 | 506 |
| W tym (z wiersza 33): | 34 | 48 | 116 | 22 263 | 48 | 79 |
| Specjalne zasiłki celowe |
| W tym (z wiersza 33): | 35 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art. 39a ust. 1 i 2 |
| Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie - ogółem | 36 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| W tym (z wiersza 36): | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W naturze |
| Zasiłki | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pożyczka | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (prawne, psychologiczne, rodzinne) | 40 | X | X | X | 95 | 252 |
| Interwencja kryzysowa | 41 | X | X | X | 68 | 189 |
| Praca socjalna | 42 | X | X | X | 1 175 | 1 612 |

**Dodatek mieszkaniowy i energetyczny**

Zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Na terenie Gminy Klucze wypłatą dodatków mieszkaniowych zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach.

W 2020 roku z pomocy w takiej formie skorzystało 46 rodzin, w tym 19 to jednoosobowe gospodarstwa domowe. Zostało złożonych 69 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wypłacono 409 świadczeń na kwotę 78.899,68 zł. Średnia wartość dodatku mieszkaniowego w 2020 roku wyniosła 192,91 zł.

Liczba przyznawanych dodatków mieszkaniowych w ostatnich latach maleje, co związane jest m.in. z mniejszą liczbą składanych wniosków.

Wypłatę dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne. Wypłatą dodatków energetycznych na terenie Gminy Klucze zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach. Wysokość dodatku energetycznego w 2020 roku wyniosła:

W okresie styczeń – kwiecień (Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 roku):

* dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,37 zł/miesiąc;
* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,80 zł/miesiąc;
* dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,96 zł/miesiąc.

W okresie maj – grudzień (Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 roku):

* dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 10,94 zł/miesiąc;
* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,19 zł/miesiąc;
* dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,23 zł/miesiąc.

W 2020 roku zostało złożonych 7 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego.

Pomoc udzielona w formie dodatku energetycznego wyglądała następująco:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ROK 2020 | Liczba wypłaconych świadczeń | Liczba gospodarstw domowych | Kwota wypłaconych świadczeń w zł |
| Ogółem, w tym: | 38 | 4 | 496,38 |
| Dla gospodarstw domowych liczących 1 osobę | 20 | 2 | 220,52 |
| Dla gospodarstw domowych liczących od 2 do 4 osób | 18 | 2 | 275,86 |

Liczba wnioskodawców oraz liczba przyznanych i wypłaconych w 2020 roku dodatków energetycznych była większa niż w roku poprzedzającym.

**Wsparcie Asystenta Rodziny**

Zadaniem Asystenta Rodziny jest niezależnie od pracowników socjalnych zajmowanie się wyłącznie pomocą i pracą z rodzinami, które mają trudności m.in. w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczej. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną, motywując ją do aktywnego współdziałania w realizacji określonego planu. Praca ta jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną. Działalność Asystenta Rodziny w 2020 roku:

* liczba rodzin korzystających z usług – 12 rodzin, w tym:
* liczba dzieci w rodzinach 26
* liczba rodzin zobowiązanych przez Sąd lub na jego wniosek do współpracy z Asystentem- 5
* liczba rodzin, z którymi Asystent zakończył pracę z rodziną- ze względu na realizację planu pracy z rodziną i unormowaną sytuację rodzinną – 1 rodzina
* liczba rodzin, z którymi Asystent zakończył pracę z rodziną- ze względu na zmianę metod pracy tj. wyprowadzka poza teren Gminy Klucze – 1 rodzina

**Forma pracy Asystenta Rodziny:**

* zdiagnozowanie rodziny pod kątem przeżywania trudności,
* opracowanie i realizacja planów pracy z rodzinami,
* sporządzanie na wniosek Sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
* dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie oceny Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach,
* podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
* dostarczanie wsparcia emocjonalnego rodzinie, prowadzenie rozmów wspierających, motywacyjnych, edukacyjnych
* pomoc rodzinom w poprawie sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
* pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych
* motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
* prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną
* współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi osobami lub podmiotami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny
* współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o której mowa w art.9a o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
* monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną przez okres 3 miesięcy.

W roku 2020 asystent rodziny w związku z rozprzestrzenianiem się i przeciwdziałaniem COVID-19, ograniczył wyjścia w środowisko rodziny, jednak całkowicie ich nie zaprzestał. Prowadził wsparcie poprzez kontakt telefoniczny. Piecza zastępcza: liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych: 3 dzieci, w Rodzinnym Domu Dziecka: 1 dziecko

**Działalność Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Wsparcia Dziennego „Tęcza” oraz Placówki Wsparcia Dziennego w formie specjalistycznej – Centrum Doświadczania Świata**

W 2020 r. na terenie Gminy funkcjonowały Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze Wsparcia Dziennego „Tęcza” z siedzibą w Ryczówku i Bydlinie oraz Centrum Doświadczania Świata- Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego.

W związku z rozprzestrzenianiem i przeciwdziałaniem COVID-19, zajęcia w placówkach zostały zawieszone od 12 marca do 24 maja 2020 r. Po dostosowaniu Placówek do wymogów sanitarnych od 1.06.2020 wróciły zajęcia w siedzibie Placówki w Ryczówku, w Bydlinie 30.06. 2020 r. i trwały do końca października, ze względu na braki kadrowe.

Zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego i Rozporządzeniem Rady Ministrów od 02.11.2020 trwało zdalne wsparcie rodziny (pakiety dla podopiecznych, utworzenie grup w mediach społecznościowych, dyżur emailowy i telefoniczny dla podopiecznych i ich rodziców).

**Centrum Doświadczania Świata Specjalistyczna Placówka Wsparci Dziennego**

Godziny funkcjonowania- od poniedziałku do piątku w godzinach 10:30 - 16:30, w okresie wakacji i ferii od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.

Zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr 2/2020 z 11.03.2020 r. zajęcia w Placówce zostały zawieszone od 12.03.2020 r. do 24.05.2020 r. Po dostosowaniu Placówki do reżimu sanitarnego, od 27.05.2020 r. zajęcia zostały wznowione dla podopiecznych w siedzibie placówki zgodnie z wytycznymi GIS.

Od 2.11.2020 r. trwało zdalne wsparcie rodziny – z wykorzystaniem narzędzi i metod porozumiewania się na odległość (np. dyżur psychologiczno- pedagogiczny emeilowy i telefoniczny, pakiet terapeutyczny i wsparcie żywnościowe raz w tygodniu dla podopiecznych).

Działanie 1. Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze- koszt utrzymania 14 447, 19

Działanie 2. Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny: razem – 145 536, 60

Zadanie pn. Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego „Tęcza” w Ryczówku i Bydlinie- 90 000,00

Zadanie pn. asystent rodziny – 55 535,60.

**Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Klucze na lata 2019- 2021 - Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 30 stycznia 2019 r.**

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to grupa specjalistów mających za zadanie m. in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w dotkniętym przemocą. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Bardzo ważnym elementem pracy jest interwencja kryzysowa skierowana zarówno do ofiar przemocy w rodzinie jak i sprawców, a także świadczenie pomocy psychologicznej, prawnej oraz socjalnej osobom uwikłanym w przemoc domową.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Klucze na lata 2019 – 2021.   
Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2020.218), Uchwała NR XXV/179/2020 Rady Gminy Klucze z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Zarządzeniem Nr OR. 0050.70.2020 Wójta Gminy Klucze z dnia 02.09.2020 roku powołano Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji, z którymi podpisane zostało porozumienie o współpracy, tj.:

* 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach,
  2. Komisariat Policji w Kluczach,
  3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczach,
  4. Gminny Zespół Oświaty w Kluczach,
  5. Sąd Rejonowy w Olkuszu,
  6. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz” w Kolbarku,
  7. Stowarzyszenie Forum Oświatowe „Klucze”,
  8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu,
  9. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” w Kluczach.

Pierwotny skład Zespołu Interdyscyplinarnego uległ zmianie na mocy Zarządzenia Nr OR 0050.109.2020 Wójta Gminy Klucze z dnia 29.12.2020 roku w sprawie: zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Klucze.

Podczas w/w spotkań członkowie Zespołu omawiali sytuację poszczególnych rodzin, w których prowadzona była procedura „Niebieskie Karty” jak również ogólne tematy dotyczące profilaktyki, rozpowszechniania wiedzy na temat przemocy w środowisku, podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z rodziną dotkniętą przemocą.

**Procedura „niebieskiej karty”**

Liczba procedur „Niebieskie Karty”, które przeszły z roku ubiegłego na rok 2020: 8 NK

Liczba sporządzonych formularzy „Niebieskie Karty - A” w roku 2020:   
37 NK w 32 rodzinach;

Sporządzonych przez Przedstawicieli podmiotów wszczynających procedurę:

Komisariat Policji w Kluczach – 26 formularzy „Niebieska Karta - A”,

Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu – 5 formularzy „Niebieska Karta - A”,

IV Komisariat Policji w Krakowie – 1 formularz „Niebieska Karta - A”,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach – 5 formularzy „Niebieska Karta - A”.

Łączna liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” w Gminie Klucze   
w roku 2020 wynosiła 40 rodzin, w tym 2 procedury założone zostały z podejrzeniem przemocy wobec małoletnich dzieci.

Od stycznia do grudnia 2020 roku powołanych zostało; 32 grupy robocze

Liczba spotkań grup roboczych wynosiła; 144 spotkania

Rodziny objęte procedurą „Niebieskie Karty” monitorowane były przez członków grup roboczych zarówno poprzez kontakt telefoniczny jak również wizyty w miejscu zamieszkania osób, zachowując wszystkie środki reżimu sanitarnego.

Podjęte działania w ramach procedury:

Liczba wystosowanych zawiadomień z art. 207 K.K do Komisariatu Policji w Kluczach 9 zawiadomień

Liczba wniosków do Sądu Rejonowego w Olkuszu o wgląd w sytuację dziecka – 3 wnioski

Liczba wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 13 wniosków.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, członkowie grupy roboczej podjęli decyzję o zakończeniu 27 procedur „Niebieskie Karty”,   
wobec stwierdzenia określonego w § 18 (w/w Rozporządzenia), czyli:

19 Procedur NK - Ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia   
o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.

8 Procedury NK – Rozstrzygnięciu o braku zasadności podejmowania działań.

W dniu 10 grudnia 2020 roku odbyło się szkolenie w formie zdalnej dla członków   
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, członków   
grup roboczych, a także Dyrektorów Szkół/Przedszkoli oraz Żłobków z terenu Gminy Klucze   
pt. „Procedura „Niebieskie Karty”. Kompleksowe szkolenie dla Służb i Instytucji”.

Ze względu na panujące zagrożenie epidemiczne spowodowane wirusem Sars-cov-2 coroczna Kampania Społeczna pt. „Niebieski Tydzień w Gminie Klucze” została odwołana.

**Punkt Interwencji Kryzysowej**

W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach dla potrzeb mieszkańców   
działał Punkt Interwencji Kryzysowej, który świadczy darmowe, specjalistyczne konsultacje oraz poradnictwo w zakresie;

* prawnym,
* psychologicznym,
* socjalnym.

Dyżury specjalistów w sposób stacjonarny odbywały się w każdy czwartek w godzinach od 15:30 do 17:30. Informację dotyczące poradnictwa zostały rozpowszechnione na terenie Gminy Klucze, w Szkołach Podstawowych w całej Gminie, Komisariacie Policji w Kluczach oraz wśród społeczności lokalnej poprzez stronę internetową Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach, stronę internetową Gminy Klucze oraz w lokalnej gazecie samorządowej „Echo Klucz”.

W 2020 roku z poradnictwa specjalistycznego w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Kluczach skorzystało łącznie 68 osób, w tym:

* Poradnictwo prawne: 43 osoby – ilość udzielonych porad - 59
* Poradnictwo psychologiczne: 25 osób – ilość udzielonych porad – 41
* Poradnictwo psychologiczne w Ośrodku: 27 osób – ilość udzielonych porad - 35

W Punkcie Interwencji Kryzysowej utworzono również Grupę Wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie.

W okresie od lutego do marca 2020 roku spotkania odbywały się w sposób stacjonarny w Punkcie Interwencji Kryzysowej. Spotkania prowadził psycholog, zgodnie z harmonogramem. W związku ze stanem epidemicznym podjęto decyzję o kontynuacji grupy wsparcia za pośrednictwem komunikacji zdalnej, czyli poprzez kontakt telefoniczny osób będących w kryzysie, w tym doświadczających przemocy w rodzinie z psychologiem.

**Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa realizowana z Europejskiego**

**Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)**

W roku 2020 r. obowiązywał podprogram 2019 i podprogram 2020. Do końca roku 2020 w podprogramie 2020 wydano 72 skierowania na 154 osób w rodzinie.

W roku 2020 w podprogramie 2019 do końca września wydano 194 skierowania na 409 osób w rodzinie. 200 % kryterium do dochodowego uprawniające obowiązywało do 25 listopada 2020r.

Z dniem 26.11.2020 r. weszła zmiana mówiąca o zmianie kryterium dochodowego

Osoby zainteresowane pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogły być nią objęte jeśli znajdowały się w trudnej sytuacji życiowej, spełniając przy tym kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.

**Wieloletni Program Osłonowy „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”**

**Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 20 grudnia 2018 roku.**

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Pomoc w formie gorącego posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego przyznana była bezpłatnie osobom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 792,00 zł (528 zł kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie x 150 %), a dla osoby samotnie gospodarującej 1051,50 zł (701 kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej x 150 %).

W ramach programu wsparcia udziela się w szczególności:

* dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
* uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
* osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym.

W ramach realizacji programu osłonowego 2020 wsparcie zostało udzielono następująco:

* 1 gorący posiłek dziennie w dniach nauki szkolnej – 115 dzieci,
* z list dyrektorów szkół – 2 osoby
* jeden gorący posiłek dziennie od poniedziałku do piątku dostarczany przez Spółdzielnię Socjalną OPOKA – 95 osób
* łączna liczba osób – 210 (dzieci w szkole oraz osoby dorosłe, bez listy dyrektorskiej)

Średni koszt posiłku w 2020 roku wynosił 6, 97 zł.

**Program Karta Dużej Rodziny**

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

* w wieku do 18. roku życia,
* w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
* bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl). Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. Liczba rodzin, które przystąpiły do programu Karty Dużej Rodziny w Gminie Klucze w 2020 roku wyniosła 47, liczba Kart przyznanych w 2020 r. wyniosła 124.

**Stypendia szkolne**

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów rodziny, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wnioski w sprawie stypendiów szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych przyjmowano od 1 do 15 września 2020 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.07.2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, kryterium dochodowe uprawniające do w/w pomocy wynosi od 1 października 2018 r. – 528,00 zł na osobę w rodzinie. Dochód na osobę w rodzinie ustalany był na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Stypendium szkolne wypłacane było w terminach: w czerwcu 2020 r. – za okres od stycznia do czerwca 2020 r. oraz w grudniu 2020 r. – za okres od września do grudnia 2020 r., po otrzymaniu środków na ten cel w ramach dotacji z budżetu państwa.

* Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium I-VI.2020 r. – 63
* Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium IX-XII.2020 r. – 44
* Liczba wniosków złożonych w 2020/2021 r.- 44
* Kwota przyznana dla uczniów w ramach stypendium szkolnego I-VI.2020 r. – 42,690
* Kwota przyznana dla uczniów w ramach stypendium szkolnego IX-XII.2020 r. – 21,295
* Kwota przyznana dla uczniów w ramach stypendium szkolnego w 2020 r. – 100% tj. 63 985,00 zł, w tym 80% tj. 51 188,00 zł środki pochodzące z budżetu Gminy a 20%
* tj. 12 797,00 zł to środki z dotacji.

**Klub Integracji Społecznej**

Zgodnie z [art. 18 ust. 4](https://sip.lex.pl/#/document/17040282?unitId=art(18)ust(4)&cm=DOCUMENT) ustawy z 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 176) – dalej u.z.s., warunkiem uczestnictwa w klubie integracji społecznej jest realizacja kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

Zgodnie z [art. 18 ust. 2](https://sip.lex.pl/#/document/17040282?unitId=art(18)ust(2)&cm=DOCUMENT) u.z.s., w klubach integracji społecznej można organizować w szczególności działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas określony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy u pracodawców, wykonywania usług na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia lub podjęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej.

W myśl [art. 18 ust. 3](https://sip.lex.pl/#/document/17040282?unitId=art(18)ust(3)&cm=DOCUMENT) u.z.s., uczestnictwo w klubach integracji społecznej jest dobrowolne. Oczywiście z racji na charakter działań przewidzianych w KIS, zwykle kierowane do niego są osoby długotrwale bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, uzależnione od alkoholu i narkotyków, chore psychicznie, zwalniane z zakładów karnych oraz uchodźcy, choć nie jest konieczne weryfikowanie ich sytuacji w drodze wywiadu środowiskowego.

Jako główne cele KIS traktuje się:

* minimalizowanie skutków bezrobocia; pomoc w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia
* promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej
* przygotowanie do podjęcia zatrudnienia
* przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
* pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia
* pomoc w podniesieniu i/lub nabyciu kwalifikacji zawodowych
* reintegracja społeczna i zawodowa.

Ze względu na decyzją Wojewody Małopolskiego nr 2/2020 z 11.03.2020 r. zajęcia w Klubie Integracji Społecznej zostały zawieszone od 12.03.2020 r. do 24.05.2020 r. Po dostosowaniu Ośrodka do reżimu sanitarnego, od 27.05.2020 r. zajęcia zostały wznowione dla podopiecznych zgodnie z wytycznymi GIS. Jednak preferowaną formą wsparcia stanowiło wsparcie zdalne, z wykorzystaniem narzędzi i metod porozumiewania się na odległość (np. emeilowy i telefoniczny). Osoby te mogły skorzystać z pomocy w formie edukacyjnej, doradczej z zakresu dotyczącego poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, nauki o tematyce kompetencji społecznych itp. Ze wsparcia skorzystało 6 osób, z czego 5 z nich zaliczało się do grupy osób długotrwale bezrobotnych. Spośród nich 1 podjęła zatrudnienie, 1 skorzystała z możliwości podjęcia stażu zorganizowanego we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Olkuszu.

W ramach działań KIS zostało podpisane porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Olkuszu oraz z ARK Agencją Pracy z siedzibą w Zawierciu, dzięki tym działaniom klienci Ośrodka mieli bieżący dostęp do aktualnych ofert pracy proponowanych przez wymienione podmioty.

**Mieszkania chronione**

Mieszkanie chronione ma za zadanie udzielenie wsparcia osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez dom pomocy społecznej.

Gmina Klucze realizując zadanie własne z zakresu ustawy o pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym jest właścicielem mieszkania chronionego w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach, mieszczącego się w Kolbarku przy ul. Źródlanej 3. Na terenie Gminy Klucze działa 1 mieszkanie chronione dla 3 osób z niepełnosprawnością. Mieszkanie chronione na podstawie umowy użyczenia w okresie od 02.01.2020 r. do 31.10.2022 r. pozostaje do dyspozycji Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego „KLUCZ”, które realizuje projekt „ Sami-Dzielni!” Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym z przeznaczeniem do korzystania przez osoby wymagające przygotowania do samodzielnego życia lub wspomagania osoby w codziennym funkcjonowaniu.

**Usługi opiekuńcze**

Usługi opiekuńcze to nie pieniężne świadczenie z pomocy społecznej, obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem osobie starszej, która wymaga pomocy innych osób w tym zakresie.

Zakres usług opiekuńczych oraz ilość godzin uzależnione są od stanu zdrowia osoby starszej, jej sytuacji rodzinnej i materialnej, sprawności psychofizycznej, oraz możliwości wsparcia i udzielenia pomocy ze strony rodziny i środowiska.

Wdrożenie standardu usług opiekuńczych dla osób starszych świadczonych w miejscu zamieszkania ma na celu ujednolicenie i uporządkowanie oferty wsparcia i pomocy w tym zakresie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach oraz stanowi narzędzie w kształtowaniu lokalnej polityki wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Klucze.

Odpłatność za usługi opiekuńcze określała tabela odpłatności zawarta w: Uchwała NR XIX/122/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 23 grudnia 2019 w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu pobierania.

W 2020 r. usługi opiekuńcze realizowane były przez Spółdzielnię Socjalną „Małopolanin” z Kolbarku, w ramach konkursu zleconego na realizację zadania pn.: „Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Klucze w 2020 r.

Kwota realizacji zadania w 2020 r. – 376 700,00 zł, z usług opiekuńczych korzystało ogółem – 79 osób, ilość godzin zrealizowanych w 2020 r. – 16 227.

Dochód z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano w kwocie 65 710,35 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku realizował Program „Opieka 75+”, który miał na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej. W ramach programu wsparciem zostały objęte osoby nowe, które po raz pierwszy korzystają z usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych jak również osoby, które korzystały już wcześniej z programu i będą go kontynuowały oraz osoby, które będą miały zwiększoną liczbę godzin ww. usług.

Kwota realizacji zadania w 2020 roku wyniosła: 22 737,50 zł

Planowany koszt realizacji zadania w 2021 roku wynosi: 106 182,00 zł

**Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2020**

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, realizowany w roku 2020 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach, dedykowany był pełnoletnim osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które nie korzystają z usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. Czas trwania usług asystenta wynosił nie więcej niż 30 godzin miesięcznie na 1 uczestnika, a usługi były realizowane 7 dni w tygodniu, w godzinach 7:00 – 22:00.

Kluczowym celem było wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami przy:

* wykonywaniu codziennych czynności,
* poprawie funkcjonowania w życiu społecznym,
* ograniczaniu skutków niepełnosprawności,
* stymulacji do podejmowania aktywności i umożliwienia realizowania prawa do niezależnego życia.

Do pomyślnej realizacji Programu przyczyniło się zatrudnienie 4 asystentek osobistych osób niepełnosprawnych, które pomimo trudnej sytuacji epidemicznej w kraju, stosując się do wytycznych zalecanych przez Główny Inspektorat Sanitarny udzieliły wsparcia potrzebującym, w wymiarze 3770 godzin pracy, w tym liczba godzin asystenckich dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 1580, o umiarkowanym 2190.

* Ogólna liczba osób objętych wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej z orzeczeniem o znacznym i umiarkowanym - 17.
* Liczba osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 7
* Liczba osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 10.
* Kwota przyznanych środków na realizację zadania z Funduszu Solidarnościowego – 121 050,00 zł.

W grudniu 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej złożył wniosek o przyznanie środków finansowych na kontynuację Programu. Ponadto zaaplikowano o środki na kolejną formę wsparcia w ramach programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, która ma być skierowana dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością.

Pracownicy Ośrodka w 2020 r. inicjowali nowe formy pomocy- wykorzystując możliwości wynikające z realizacji projektów i programów. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z aktualnie realizowanych programów pomocowych przekazywali na bieżąco podopiecznym Ośrodka podczas bezpośredniego kontaktu, drogą korespondencyjną, telefoniczną oraz elektroniczną.

**Dzienny Dom Senior + „Pustynna Oaza” w Chechle**

Dzienny Dom SENIOR+ „Pustynna Oaza” w Chechle jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, zapewnia dzienną opiekę i aktywizację osób starszych. Od stycznia do czerwca działalność placówki finansowana była całkowicie ze środków budżetu gminy, od lipca natomiast ze środków finansowych, które Gmina Klucze pozyskała na realizację projektu „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu SENIOR+” w ramach 9. Osi Priorytetowej *Region spójny społecznie*, Działania 9.2 *Usługi społeczne i zdrowotne*, Poddziałania 9.2.3 *Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dzienny dom świadczył wsparcie psychologa, pracownika socjalnego, fizjoterapeuty, instruktora terapii zajęciowej i opiekunek; uczestnikom domu zapewniony został ciepły posiłek oraz dowóz do i z placówki.

* Zwiększono liczbę miejsc świadczonych usług z 20 na 25.
* Z usług dziennego domu skorzystało 30 osób: 24 kobiety i 6 mężczyzn.
* Zmodernizowano budynek dziennego domu – zamontowano windę, zakupiony został niezbędny sprzęt i umeblowanie.

Koszt działalności domu wyniósł 628 932,88 zł, z czego 106 388,57 zł stanowiły środki budżetu gminy, 522 544,31 zł środki przeznaczone na działalność domu w ramach realizowanego projektu (środki unijne: 457 730,74 zł; budżet państwa: 41 626,61 zł; wkład własny do projektu: 23 186,96 zł).

**Ogólnopolska Karta Seniora – Porozumienie o Partnerstwie w Programie**

**Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora**

Program „Ogólnopolska Karta Seniora” jest skierowany do osób powyżej 60 roku życia. Karta wyrabiana jest bezterminowo a senior nie ponosi żadnych kosztów związanych z wyrobieniem karty. Celem programu jest zapewnienie dodatkowego wsparcia dla seniorów, posiadacze Karty Seniora mogą korzystać z ulg, zniżek, promocji, które są przygotowane dla nich przez instytucje oraz firmy, wystarczy okazać Kartę Seniora w punktach wskazanych przez partnerów projektu, których wykaz dostępny jest na stronie [www.glosseniora.pl](http://www.glosseniora.pl).

Gmina Klucze przystąpiła do programu Ogólnopolskiej Karty Seniora 01.02.2018 r. i łączna ilość kart wydanych do chwili obecnej wynosi 352.

Dodatkowym atutem wynikającym z podpisanego porozumienia pomiędzy Gminą Klucze a Stowarzyszeniem MANKO z siedzibą w Krakowie, była dostępność magazynu dla osób starszych pn. Ogólnopolski Głos Seniora. Na łamach magazynu prezentowane są artykuły ekspercie, rozrywkowe oraz konkursowe, prowadzona jest edukacja osób starszych m.in. w tematyce przedsiębiorczości, polityki senioralnej oraz bezpieczeństwa.

**Zadanie pn. Kooperacje przeciw COVID, realizowane w projekcie „Kooperacje 3D”- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.”**

Zadanie pn. „Kooperacje przeciw COVID”, realizowane było w celu poprawy bezpieczeństwa pracowników Ośrodka, a w konsekwencji również osób korzystających z ich usług, , w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i potrzebą przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Ośrodek otrzymał pomoc finansową w ramach komponentu wsparcia nr I, który dawał możliwość pokrycia kosztów związanych z doposażeniem stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej oraz w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią. Otrzymana kwota dofinansowania wyniosła: 23 250, 00 zł.

**Zadanie pn. „Wspieraj seniora”- edycja 2020**

W trosce o [bezpieczeństwo osób starszych](http://lubliniec.naszemiasto.pl/artykul/1128627,krotko-policjanci-rozmawiaja-sie-z-seniorami,id,t.html) **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej** uruchomiło w 2020 roku **program wspierający pn. „Wspieraj Seniora”.**

Usługa wsparcia seniorów finansowana była z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz ze środków Gminy Klucze całkowita kwota zadania 46 000,00 zł.

Celem strategicznym Programu było zapewnienie usługi wsparcia Seniorom, którzy w obowiązującym stanie pandemii zdecydowali się pozostać w domu i byli w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

Program zakładał wsparcie dla osób powyżej 70 roku życia, a w wyjątkowych przypadkach wieku poniżej 70 lat, które ze względu na trudną sytuację epidemiczną pozostają w domu. Osoby, które otrzymywały wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych **nie mogły skorzystać z programu.** Senior ponosił jedynie koszty zakupów.

**Pozostałe działania:**

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy również kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tej placówce. Do domów pomocy społecznej kieruje się osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

W 2020 roku 23 osoby były objęte pomocą w formie pobytu w Domach Pomocy Społecznej. Ośrodki  te świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Ważnym elementem działań podejmowanych przez pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach było również udzielenie schronienia mieszkańcom Gminy Klucze - 16 osób, na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykonawcą tej usługi w 2020 roku było Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach z siedzibą w Kluczach.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w 2020 roku pracownicy Ośrodka zaopiniowali 311 spraw dotyczących sytuacji osób przebywających na terenie Gminy Klucze dla instytucji zewnętrznych. 18 osób zostało objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, a z prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w roku 2020 skorzystało 32 osoby.

# Gminny Zespół Oświaty

Gminny Zespół Oświaty zapewnia wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla następujących jednostek oświatowych i opiekuńczych z terenu Gminy Klucze:

1. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu,
2. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rodakach,
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach,
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bydlinie,
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chechle,
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kwaśniowie Dolnym,
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczówku,
8. Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Jaroszowcu,
9. Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Kluczach,
10. Klub Dziecięcy „Leśne Skrzaty” w Jaroszowcu,
11. Żłobek „Baśniowy Dworek” w Kluczach.

Oprócz obsługi w/w jednostek w zakresie spraw płacowych, rachunkowych, kadrowych, administracyjnych, sprawozdawczych, statystycznych, finansowych, Gminny Zespół Oświaty prowadzi również inne sprawy z zakresu systemu oświaty oraz wykonuje zadania w celu ułatwienia funkcjonowania szkół i przedszkoli.

**Stypendia Wójta Gminy Klucze**

Stypendia Wójta są przyznawane corocznie na zakończenie roku szkolnego, szczególnie uzdolnionym uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Klucze. Stypendia są przyznawane w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów w Gminie Klucze.

W 2020 r. przyznano **26** stypendia na kwotę **19 900 zł.** Uczniowie otrzymali kwoty od 600 zł do 1 000 zł za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wysokie wyniki uzyskane z egzaminów końcowych lub za osiągnięcia naukowe potwierdzone tytułem finalisty albo laureata konkursów kuratoryjnych.

**Darmowe podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**

To dotacja celowa, która ma na celu zapewnienie uczniom klas I-VIII oraz dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego darmowych podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych w każdym roku nauki szkolnej z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz z zakresu języka obcego nowożytnego.

W roku szkolnym 2020/2021 nowe podręczniki otrzymali uczniowie klas I , IV, VII, wszyscy pozostali otrzymali je tylko wtedy gdy nie zostały zakupione w ubiegłych latach i nie znajdowały się na stanie biblioteki szkolnej. Użyteczność podręczników określa się na 3- letni okres użytkowania.

Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego kwota przeznaczona na komplet podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych powiększona jest o wskaźnik niepełnosprawności, co zwiększa kwotę zakupu.

Dotacja w 2020 r. na podręczniki kształtowała się następująco:

1. klasy I-III - 74,25 zł/komplet,
2. klasy IV - 138,60 zł/ komplet,
3. klasy V-VI - 178,20 zł/ komplet,
4. klasy VII-VIII - 247,50 zł/komplet.

Dotacja w 2020 r. na ćwiczenia była następująca:

1. klasy I-III - 49,50 zł/komplet,
2. klasy IV-VIII - 24,75 zł/komplet.

Gmina Klucze w 2020 roku otrzymała na rok szkolny 2020/2021 kwotę **136 466,32** zł dotacji z MEN w podziale na 7 szkół podstawowych i dwoje dzieci niepełnosprawnych. Zwrot niewykorzystanych środków to 399,30 zł.

Dzięki dotacji zamówione zostały podręczniki i ćwiczenia dla **1164 uczniów** w Gminie Klucze.

**Dotacja przedszkolna**

To dotacja na realizację wychowania przedszkolnego otrzymana z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Kwota dotacji jest udzielana na każde dziecko do lat 5 korzystające z wychowania przedszkolnego na terenie gminy.

W 2020 r. Gmina Klucze otrzymała dotację w kwocie 504 972,00 zł iobjęła dofinansowaniem  **342 dzieci w wieku od 3 do 5 roku życia.** Wykorzystana kwota dotacji wyniosła **500 194,86 zł** gdyż ze względu na niż demograficzny dzieci w wieku od 3 do 5 lat zwrot niewykorzystanej dotacji wyniósł 4 777,14 zł.

**Projekt „Zdalna Szkoła”** to projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich. Celem projektu było wsparcie szkół w systemie kształcenia zdalnego i zakup **32 laptopów** dla uczniów z Gminy Klucze na kwotę **70 000,00 zł**, które zostały przekazane na rzecz szkół jako pomoce w realizacji zdalnego nauczania. Dofinansowanie projektu miało dwa źródła w tym środki europejskie w kwocie 59 241,00 zł ( tj.84,63 %) oraz środki z budżetu państwa w kwotę 10 759,00 zł ( tj.15,37%).

Szkoły z Gminy Klucze otrzymały laptopy HP 250 G 7 EDU z oprogramowaniem w następujących ilościach:

- Szkoła Podstawowa w Bydlinie – 5 sztuk

- Szkoła Podstawowa w Chechle – 5 sztuk

- Szkoła Podstawowa w Jaroszowcu – 5 sztuk

- Szkoła Podstawowa w Kluczach- 6 sztuk

- Szkoła Podstawowa w Kwaśniowie D.- 4 sztuki

- Szkoła Podstawowa w Rodakach- 3 sztuki

- Szkoła Podstawowa w Ryczówku- 4 sztuki

Projekt był realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ,Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” ,działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia.

**Projekt „ Zdalna Szkoła +”** to druga edycja programu „Zdalna Szkoła”, której celem był zakup **25** laptopów do 6 szkół z Gminy Klucze na kwotę **55 000,00 zł** do realizacji przez uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość czyli zdalnego nauczania. Sprzęt z drugiej edycji dedykowany był dla rodzin wielodzietnych. Projekt realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ,Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” ,działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Szkoły z Gminy Klucze otrzymały laptopy HP 250 G 7 EDU z oprogramowaniem w następujących ilościach:

- Szkoła Podstawowa w Bydlinie – 4 sztuk

- Szkoła Podstawowa w Chechle – 3 sztuk

- Szkoła Podstawowa w Kluczach- 8 sztuk

- Szkoła Podstawowa w Kwaśniowie D.- 5 sztuki

- Szkoła Podstawowa w Rodakach- 1 sztuki

- Szkoła Podstawowa w Ryczówku- 4 sztuki

**SKS - Szkolne Kluby Sportowe**

To program realizowany przez Małopolski Związek Sportowy i ma na celu zorganizowanie bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w szkołach na terenie Gminy Klucze.  Program stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmującej aktywności fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej.

Celem programu jest:

1. 1) stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
2. poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
3. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
4. zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
5. stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
6. 6) tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
7. optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
8. promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
9. wsparcie różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
10. wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.
11. Zajęcia odbywają się w dwóch edycjach: wiosennej od stycznia do czerwca i jesiennej od września do grudnia.

Zajęcia były dopasowane do grup wiekowych uczestników SKS-u pod względem dyscyplin np. gry zespołowe, zajęcia taneczne dla dziewcząt, ogólnorozwojowe.

W 2020 r. w programie brały udział trzy szkoły: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach, Szkoła Podstawowa w Ryczówku oraz Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Kwaśniowie Dolnym. Łącznie utworzono 6 grup ćwiczebnych dla 92 dzieci.

**Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników** jest to forma dofinansowania, w którym to pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu otrzymują zwrot kosztów kształcenia tego pracownika.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy. Dofinansowanie przysługuje pracodawcom w przypadku **nauki zawodu** przy okresie kształcenia wynoszącym **36 miesięcy w kwocie 8081,00 zł** (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia). W sytuacji **przyuczenie do wykonywania określonej** **pracy** (za każdy pełny miesiąc kształcenia ) to koszt **254,00 zł.**

W Gminie Klucze w 2020 r. wszystkie wymagania dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie spełniło trzech pracodawców i otrzymało dofinansowanie w kwocie **23 410,61 zł.**

**Dowóz dzieci do szkół i placówek**

W 2020 r. Gmina realizowała **dowóz dzieci do szkół** w następujących formach:

1. **Dowóz transportem zbiorowym** dzieci niepełnosprawnych. Firma wybrana w drodze zamówień publicznych (PHU Kaleta - Renata Kaleta z Wolbromia) dowozi 12 dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rewalidacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Wolbromiu oraz 11 dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu. Koszt dowozu do OREW Wolbrom wyniósł 40 836,80 zł, natomiast do ZSS Olkusz 16 109,92 zł. Łączna kwota dowozu transportem zbiorowym to koszt 56 946,72 zł
2. **Dowóz transportem indywidualnym** dzieci niepełnosprawne - Gmina zwraca rodzicom/opiekunom 6 dzieci niepełnosprawnych koszty **dowozu własnym** **samochodem** osobowym do szkoły lub przedszkola specjalnego. Łączny koszt wykonania usługi i zwrotu za dowóz dzieci niepełnosprawnych za 2020 r. wynosił 15 050,08 zł.
3. **Zwrot kosztów za bilety** dla uczniów dojeżdżających do szkół macierzystych w Gminie Klucze w 2020 r. wyniósł 3 750,00 zł(dojazd uczniów do Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu i Szkoły Podstawowej w Kwaśniowie Dolnym).

**Posiłek w szkole i domu** to wieloletni program rządowy na lata 2019-2023.

Program skierowany do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe. W ramach modułu 3 programu przewidziane są następujące działania:

1. doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione ponownie,
2. wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

Maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi:

* 80 tys. zł - na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, ale będą ponownie uruchomienie,
* 25 tys. zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do sporządzania posiłków ( jadalni).

Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących, stąd też do wydania szkoły mają łącznie:

* **100 000 zł na własną kuchnię i jadalnię ( 80 tyś. zł - dotacja, 20 tyś. zł - wkład własny gminy),**
* **31 250 zł na adaptację jadalni (25 tyś. zł - dotacja, 6250 zł - wkład własny gminy).**

W roku 2020 r. Gmina złożyła wnioski o przyznanie dotacji dla 6 uprawnionych szkół, ale dofinansowanie nie otrzymała żadna szkoła. W 2021 r. ponawiamy starania o przyznanie dotacji dla pozostałych szkół.

**Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych** niezbędne do realizacji podstawy programowej w szkołach podstawowych.

Jest to dofinansowanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, które obejmuje zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych takich jak biologia, geografia, chemia i fizyka.

W 2020 r. na wniosek Gminy, dofinansowanie otrzymała Szkoła Podstawowa w Rodakach na kwotę **24 035,06 zł.** Rok wcześniej dofinansowanie na zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni chemiczno-fizycznych uzyskały szkoły w Kwaśniowie Dolnym i Ryczówku, a we wcześniejszych latach szkoły w Jaroszowcu i w Chechle.

**Projekt „Odkrywam Małopolskę ”** to projekt, którego celem było umożliwienie uczniom ze szkół podstawowych z terenu Małopolski udziału w zorganizowanych wycieczkach szkolnych. Projekt stanowi element wsparcia odbudowy rynku turystyki szkolnej poprzez stymulację popytu na turystykę zorganizowaną dla dzieci i młodzieży. Projekt polega na zorganizowaniu w 2020 r. wyjazdowych wycieczek przedmiotowych i krajoznawczo - turystycznych (od 1 do 5 dni) dla uczniów szkół podstawowych z terenu Małopolski. Beneficjentami zadania są małopolskie Gminy, którym udzielona została pomoc finansowa, adresatami projektu „Odkrywam Małopolskę” uczniowie małopolskich szkół podstawowych. Wszystkie szkoły w Gminie złożyły wniosek na dotację i otrzymały wsparcie finansowe w kwocie 57 890,00 zł ( w tym 40 000,00 zł dofinansowanie, 17 890,00 zł wkład własny), jednak ze względu na obostrzenia epidemiologiczne związane wirusem Covid-19, nie udało się zrealizować zadania we wszystkich szkołach i cześć dotacji została zwrócona jako niewykorzystana w kwocie 27 946,00 zł.

Dwie szkoły przed wprowadzeniem obostrzeń zorganizowało wycieczki:

1. Szkoła Podstawowa w Chechle zrealizowała zadanie w kwocie 11 500,00 zł ( w tym 8050, 00 zł wyniosło dofinansowanie, 3 450,00 zł środki własne). W wycieczce uczestniczyło 48 uczniów z klas III-VI wraz z opiekunami.
2. Szkoła Podstawowa w Jaroszowcu zrealizowała zadanie na kwotę 5 720,00 zł (w tym 4 004,00 zł wyniosło dofinansowanie, a 1 716,00 zł środki własne). W wycieczce uczestniczyło 37 uczniów z klas VI-VIII wraz z opiekunami.

Łączna kwota realizacji wycieczek szkolnych z dwóch szkół wyniósł **17 220,00** zł, gdzie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wyniosło 12 054,00 zł, a wkład własny gminy 5 166,00 zł.

**Maluch + ( moduł 2)** to resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Celem programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki. Wzrost dostępności miejsc opieki przyczynia się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwala na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet.

**Moduł 2** to **dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki** utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem wcześniejszych edycji programu, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

W Gminie Klucze w 2020 r. dofinansowanie otrzymały dwa kluby dziecięce, gdzie dofinansowanie wyniosło 135, 00 zł/ 1 miejsce/miesiąc:

1. Klub Dziecięcy „Chatka Puchatka” w Kluczach otrzymał dofinansowanie w kwocie 40 500,00 zł ( w tym 32 400,00 zł ze środków dotacji, 8 100,00 zł wkład własny) na 30 miejsc opieki w klubie w okresie od stycznia 2020 r. do sierpnia 2020 r. do momentu likwidacji klubu.
2. Klub Dziecięcy „ Leśne Skrzaty” w Jaroszowcu otrzymał dofinansowanie w kwocie 60 750,00 zł ( w tym 48 600,00 zł ze środków dotacji, 12 150,00 zł wkład własny) na 30 miejsc opieki w klubie w okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r.

**Projekt pn. „Utworzenie Żłobka w Gminie Klucze szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica**”. Powstanie  Żłobka **„Baśniowy Dworek”** jest elementem realizacji w/w projektu Gminy Klucze. Dofinansowanego zostało przyznane z **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej Rynek Pracy 8,   Działania 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z  prywatnym”, z Europejskiego Funduszu Społecznego**.

Całkowita wartość projektu wynosi: **403 878,75 zł**

Dofinasowanie projektu wynosi: **343 228,75 zł**

Środki finansowe z projektu zostały wykorzystane na:

- utworzenie żłobka w Kluczach, tj. zakup  i montaż wyposażenia ( meble, sprzęty niezbędne do funkcjonowania palcówki,

- zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych  i edukacyjnych,

- zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 16 miesięcy).

Celem projektu był wzrost aktywności zawodowej 27 osób z terenu Gminy Klucze wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi do 3 roku życia.

# Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach jako samorządowa instytucja kultury działa na podstawie Uchwały Nr XXXI/234/09 Rady Gminy Klucze z dnia 26 lutego 2009 r.

Gminny Ośrodek Kultury organizuje i sprawuje nadzór nad podległymi mu placówkami:

-Domem Kultury „Papiernik" w Kluczach,

-Domem Kultury „Hutnik" w Jaroszowcu,

-Świetlicami: w Kwaśniowie, Zalesiu Golczowskim i Kolbarku,

-Ośrodkiem Rekreacyjnym „Leśny Zakątek” w Jaroszowcu.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury i rekreacji, tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kultywowania tradycji folklorystycznych, rozbudzania i zaspakajania potrzeb kulturalnych oraz zainteresowań mieszkańców gminy.

Kluczewski Ośrodek Kultury jest organizatorem i  współorganizatorem wielu imprez kulturalnych, festiwali i przeglądów. Dzieci oraz młodzież z sekcji artystycznych dwóch domów kultury biorą udział w imprezach gminnych,  powiatowych oraz w festiwalach, konkursach i  przeglądach powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich, reprezentując gminę Klucze, a przy tym zdobywając wiele znaczących nagród oraz wyróżnień.

W ramach działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach funkcjonuje Kluczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku, przy którym działa Uniwersytecki Teatr Muzyczny. Teatr Muzyczny opracowuje i prezentuje spektakle słowno - muzyczne oparte na twórczości znanych polskich poetów i kompozytorów.

OBSZAR KULTURY:

Realizacja potrzeb kulturalnych odbywa się poprzez:

Sekcje zainteresowań dla dzieci i młodzieży:

- muzyczno-wokalną, (zajęcia indywidualne, nauka gry na pianinie, duet wokalny, trio wokalne, działalność zespołów SKIERKI, KAPRYS I, KAPRYS II, PLECIUGI),

- teatralno – taneczną (działalność zespołów teatralnych "Raz - Dwa - Trzy",  "Błękitny Balonik" i "Konopeum"),

- ceramiczną,

- plastyczną.

Zorganizowanie 2020 r. zdalnych zajęć artystycznych z cyklu „ Zostań artystą w swoim domu. Kreatywnie – łatwiej się nie da” - przez pracownię ceramiczną, teatralną oraz plastyczną.

Kultywowanie tradycji folklorystycznych:

- zajęcia/spotkania/warsztaty z Kołami Gospodyń Wiejskich,

- funkcjonowanie MATECZNIKA TRADYCJI - realizacja warsztatów tradycyjnych zawodów, rzemiosła, i rękodzieła artystycznego: garncarstwo i haft.

Działalność zespołów:

- zespół „ZIEMIA KLUCZEWSKA”

- zespół „TESAMEE…”

- zespół „RODACZANIE”

- TRIO „… Z DUSZĄ”

- CHÓR „ENIGMA”

- zespół „KWIATY PUSTYNI”

- zespół „THE GREASERS”

Edukacja kulturalna:

– „Koncert umuzykalniający dla przedszkolaków przygotowany przez Filharmonię Śląską

w Katowicach - audycja pt. „Niezwykła moc blachy” w wykonaniu kwintetu instrumentalnego – DK Klucze.

- Wyjazd dla dzieci do Teatru Dormana w Będzinie na spektakl pt. „Brzydkie kaczątko”.

Spektakle, koncerty (m.in. w plenerze, w kościele w Kluczach i w Rodakach), eventy muzyczne, kabarety, wystawy, pikniki historyczne, rekonstrukcje historyczne, konkursy.

- Organizacja konkursu plastycznego online „Tradycje świąteczne”.

- Organizacja koncertu świątecznego online.

Pozostała działalność:

- Organizacja Kina Sferycznego w Domu Kultury Klucze i w Jaroszowcu.

- VII Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie – Dzień Seniora w Gminie Klucze.

- Zajęcia w ramach Uniwersytetu Aktywnego Seniora – moduł „Ze sztuką na Ty” warsztaty wokalne „Śpiewać każdy może”.

- Międzynarodowy Dzień Osób Starszych (gimnastyka ogólnorozwojowa, pokaz gry w speed-ball, spektakl teatralny „Taka jakby Alicja” w wykonaniu grupy teatralnej „Konopeum”

i muzyczna niespodzianka).

- Udział drużyny speed-ball UTW Klucze w treningach oraz II Mistrzostwach Polski Seniorów w speed-ballu MYŚLENICE 2020.

- Zajęcia w ramach Uniwersytetu Aktywnego Seniora – moduł „Ze sztuką na Ty” wykład na Wydziale Sztuki; Instytucie Sztuk Wizualnych UJK w Kielcach.

- Zajęcia w ramach Uniwersytetu Aktywnego Seniora – moduł „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – wycieczka edukacyjna na Pustynię Błędowską.

OBSZAR REKREACJI:

Ośrodek Rekreacyjny „Leśny Zakątek” w Jaroszowcu wchodzi w skład struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach. Obiekt po modernizacji został oddany do użytku na początku 2013 roku.   
  
W skład ośrodka wchodzą:  
a) pokoje gościnne (46 miejsc)  
- 1 – osobowe   
- 2 – osobowe   
- 3 –osobowe   
Wszystkie pokoje mają łazienki.  
b) kryta pływalnia o wymiarach 25m x 12, 5m  
c) sauna  
d) salka do tenisa stołowego  
e) sala konferencyjna – świetlica  
f) punkt gastronomiczny świadczący usługi cateringowe

Na zewnątrz Ośrodka znajduje się plac zabaw dla dzieci, boisko do piłki plażowej i zadaszona wiata z miejscem do grillowania. Teren ogrodzony, parking zamykany na noc.   
W Ośrodku organizowane są:   
- kursy,

- konferencje,  
- szkolenia,

- wizyty studyjne,  
- zgrupowania,

- obozy sportowe,  
- zielone szkoły.

WSPÓŁREALIZACJA PROJEKTÓW:

- III etap projektu pn. „MAŁOPOLSKA SZKOŁA TRADYCJI” realizowanego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego latach 2017 – 2020 (warsztaty: garncarstwo i haft). Projekt realizowany przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu we współpracy z GOK Klucze.

- 10.02.2020 r. - 08.10.2020 r. realizacja cyklu wykładów w ramach projektu

pn. „Uniwersytet Aktywnego Seniora”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Projekt realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach we współpracy z GOK Klucze.

-15.06.2020 r. – 30.09.2020 r. – Realizacja projektu „Zabawa przez naukę” przez grupę nieformalną „Takie Panie’ – DK Klucze. Warsztaty konstruktorskie, architektoniczne, fotograficzno-filmowe, matematyczne, chemiczne i przyrodnicze.

Projekt współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Krakowa, Powiatu Oświęcimskiego, Powiatu Krakowskiego, Powiatu Myślenickiego

i Gminy Klucze. Partnerem projektu jest Województwo Małopolskie.

OSIĄGNIĘCIA:

-11.01.2020 – XIII Diecezjalny Festiwal Kolęd i Pastorałek „Złota Kantyczka” JAWORZNO 2020 III miejsce dla Chóru „Enigma”

-11.01.2020 - V Jurajski Festiwal Kolęd i Pastorałek ŁAZY 2020 – II miejsce zespół „Rodaczanie”

- V Jurajski Festiwal Kolęd i Pastorałek ŁAZY 2020 – wyróżnienie – zespół „Tesamee…”

- 7 - 9.02.2020 – Turniej Speed-ball w Drzewicy - III miejsce dla Teresy Nocoń i Marii Cynkier z UTW Klucze

- 25.05.2020 – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zamki i Pałace w Polsce” BĘDZIN 2020 – I miejsce w II kategorii wiekowej dla Zuzanny Grabowskiej

# Podsumowanie

Rok 2020 był dla Gminy Klucze okresem szczególnym. Możliwości realizacyjne zaplanowanych zadań musiały zderzyć się w II kwartale z rozprzestrzeniającą się w zawrotnym tempie pandemią COVID-19. Na szczęście mimo lockdownu który ogarnął całą Polskę udało się je wykonać w całkowitym zakresie, czego dowodem jest zaangażowanie ponad 8 000 000zł w różne zadania inwestycyjna remontowe.

Z wykazu zadań inwestycyjnych wskazanych w pkt. IV warto wyróżnić szczególnie dwie inwestycje. Mowa tu o projekcie przebudowy i dostosowania budynku „Starej Gminy” oraz remoncie sąsiedniego Dworku Dietla. Pierwsze z zadań zostało w 2020 roku zakończone i od razu przystąpiono do jego udostępnienia dla różnych grup społecznych. Dziś mieści się dam żłobek i dom seniora, a budynek stał się doskonałym przykładem realizacji polityki senioralnej i wsparcia młodych rodzin w jednym miejscu z poszanowaniem zasad dobrej współpracy. Dworek Dietla, wszedł w 2020 roku w główną fazę inwestycyjną. Postęp wykonywanych prac był żywo obserwowany i komentowany w przestrzeni publicznej. Wynika to z faktu, że remont dworku był zadaniem, którego społeczność samorządowa Gminy Klucze oczekiwała od dziesięcioleci, a jej marzenia w końcu się ziściły.

Oprócz tych dwóch flagowych inwestycji warto podkreślić także mniejsze inwestycje jak modernizacja obiektów publicznych w Cieślinie i Ryczówku, Kolbarku czy budowę nowego boiska w Bogucinie Dużym. Szczególnym zadaniem z zakresu turystyki była kontynuacja prac związanych z poprawą atrakcyjności wzgórza zamkowego w Bydlinie z Polem Bitwy pod Krzywopłotami - miejsca, które pełni wyjątkową w historii Polski i na trwałe wpisało w historię naszego regionu.

W 2020 roku zakończyliśmy wieloletni etap uchwalania nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Ten niezwykle ważny dla rozwoju gminy dokument był bardzo oczekiwany przez mieszkańców, którzy zyskali nowe możliwości inwestycyjne. Długofalowo, uwolnienie nowych terenów do zamieszkania przyczyni się do wzrostu liczby mieszkańców Gminy, która z racji swoich niewątpliwych jest chętnie wybieranym miejscem do osiedlenia się.

Poprawę atrakcyjności gminy realizujemy na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest budowa nowych obiektów turystycznych. Jednym z nich, realizującym także politykę zapobiegania suszy było opracowanie koncepcji budowy zbiornika na Kobylicy w Kolbarku. To zagadnienie funkcjonuje w lokalnej przestrzeni publicznej od wielu lat, ale właśnie w ubiegłym roku zyskało pierwszy zarys koncepcyjny, który jest punktem wyjścia do dalszych uzgodnień.

W ubiegłym roku kontynuowaliśmy działania związane z realizacją polityki bezpieczeństwa na terenie naszej gminy. Zakończyliśmy budowę nowego Komisariatu Policji w Kluczach, którego powstanie nie byłoby możliwe bez wsparcia środków z budżetu gminy. Mieszkańcy Gminy Klucze uzyskali nowoczesny obiekt, który nie tylko ułatwia pracę funkcjonariuszy policji, ale wydatnie poprawia jakość obsługi interesanta.

Znaczne środki inwestycyjne zaangażowano także w infrastrukturę drogową. Za kwotę około 1,5 mln złotych udało się dokonać remontów oraz modernizacji kilkunastu obiektów drogowych. Często stanowiły one niewielkie, ale oczekiwane od wielu lat odcinki ułatwiające dojazd do głównych traktów komunikacyjnych. Warto podkreślić, że Gmina Klucze wsparła w inwestycjach drogowych także inne samorządy tj. Powiat Olkuski i Województwo Małopolskie. Dzięki temu, remontowi w wariancie wieloletnim została poddana główna arteria komunikacyjna północnej części Gminy Klucze – droga Kwaśniów – Ryczówek – Rodaki. Gdzie Gmina Klucze wspiera powiat 60% udziału samorządów. W chwili obecnej jest to największa inwestycja drogowa wśród wszystkich realizowanych na terenie powiatu olkuskiego. W kolejną fazę planowania weszła także koncepcja budowy obwodnicy miejscowości Klucze- etap uzyskania decyzji środowiskowych.

W 2020 roku utrzymywaliśmy i pogłębialiśmy współpracę z trzecim sektorem. Podobnie jak w latach ubiegłych Gmina Klucze wykorzystuje i wzmacnia ich potencjał, który przekłada się na dobro wspólne. Widać to szczególnie przy realizacji inwestycji w budynku Starej Gminy, gdzie dzięki łączeniu potencjału samorządu i NGOsów oraz wykorzystaniu dostępnych dla niech instrumentów finansowych wspólnie remontujemy budynki oraz otwieramy nowe formy wsparcia dla osób starszych.

Miniony rok był także okresem zacieśniania współpracy z pozostałymi partnerami samorządowymi. Oprócz współpracy z powiatem olkuskim i województwem małopolskim rozwijaliśmy współpracę z innymi gminami. Jej efektem jest wkroczenie w kolejną fazę realizacyjną projektów partnerskich w zakresie wymiany źródeł ciepła, montażu instalacji OZE oraz budowy infrastruktury turystycznej w formie ścieżek pieszo rowerowych. Wspólna realizacja podstawowych zadań samorządu gminnego otwiera przed nami wiele nowych możliwości w zakresie wymiany doświadczeń pomiędzy naszymi jednostkami, możliwości wspólnego występowania w obronie naszych interesów ale przede wszystkim pozwala efektywnie wykorzystywać pozyskiwane środki zewnętrzne. Jednocześnie świadczy to o umiejętności prowadzenia dialogu oraz wypracowywania kompromisów przez Gminę Klucze, która jest postrzegana jako jednostka odpowiedzialna, skora do współpracy oraz otwarta na innowacyjne podejście do zarządzania dostępnymi zasobami.

Kontynuując przyjęte w poprzednich latach założenia konsekwentnie rozwijamy przestrzeń turystyczną naszej gminy. Po okresie wzmożonych inwestycji w latach ubiegłych w roku 2020 kontynuowaliśmy rewitalizacje wspomnianego już wzgórza zamkowego w Bydlinie oraz podjęliśmy się błyskawicznie przygotowań do działań, mających na celu wyjście naprzeciw oczekiwaniom odwiedzających nas turystów i potencjalnych przedsiębiorców. Bo długiej fazie negocjacji ustaliliśmy charakter i ostateczny przebieg 19 km trasy turystycznej po terenie naszej gminy, która w głównej części rozwija się w terenie Pustyni Błędowskiej i centralnej części Gminy Klucze. Pustynia Błędowska konsekwentnie staje się turystycznym hitem nie tylko naszej gminy i całego regionu. Jako samorząd angażujemy z tego tytułu spore środki inwestycyjne, czego wyrazem było rozpoczęcie remontu drogi dojazdowej na Różę Wiatru w nowatorskiej technologii betonowej. Sam obiekt, który cieszy się olbrzymim zainteresowaniem turystów jest poddawany systematycznym pracom konserwacyjnym i pobudza lokalną gospodarkę. Efektem tego było stworzenie pierwszych miejsc pracy w otoczeniu Pustyni Błędowskiej w sektorze gastronomicznym. Skutecznie pobudziliśmy przedsiębiorczość w tym obszarze, która będzie się rozwijać w kolejnych latach.

W realizacji wszystkich działań Gminy Klucze w 2020 roku można było zaobserwować jeden wspólny mianownik. Jest nim łączenie środków własnych ze środkami zewnętrznymi, co powoduje że efektywnie wykorzystywaliśmy wszystkie dostępne zasoby. Dzieje się to w obliczu trwającej ciągle pandemii COVID-19, w trakcie której skutecznie wykorzystujemy i pozyskujemy środki z tarcz antykryzysowych. Polityka Gminy Klucze pozwoliła nam nie tylko na zneutralizowanie negatywnego wpływu pandemii na działania samorządu, ale także wdrażanie nowych pomysłów. Ten styl zarządzania wyróżnia nas na tle innych jednostek o czym świadczą publikowane corocznie raporty i klasyfikacje jednostek samorządu terytorialnego w skali województwa i kraju. Gmina w 2020r. starała się o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, gdzie ze środków rządowych pozyskano.

Reasumując w 2020 roku kontynuowaliśmy, rozpoczęliśmy oraz zaplanowaliśmy nowe inwestycje i projekty, które już są lub niebawem będą w trakcie realizacji. Jako samorząd działamy w sposób przemyślany i planowy, skupiając się na pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych, neutralizowaniem wpływu pandemii na środowisko społeczno-samorządowe co skutkuje utrzymaniu się trendu do kreowania warunków rozwoju. Rok 2020 powinien być postrzegany jako rok trudny, ale także jako rok w którym Gmina Klucze pokazała, że jest jednostką silną i zdolną przeciwstawi się sytuacjom nadzwyczajnym. Naszym priorytetem były zadania związane z ochroną zdrowia, takie jak wyposażenie każdego mieszkańca w maseczki oraz zadania inwestycyjne wskazywane do realizacji przez lokalną społeczność. Można stwierdzić, że Gmina Klucze „słucha swoich mieszkańców”. To bardzo ważne, gdyż uczestnictwo społeczeństwa w procesach inwestycyjnych jest niezbędnym elementem ich akceptacji. Wzmacnia poczucie więzi w ramach lokalnej wspólnoty samorządowej która to jest gwarantem jej harmonijnego rozwoju. Przywiązujemy wagę do wielu dziedzin życia społecznego. Wspieramy innowacje w edukacji tak ważne w czasach pandemii i nauki zdalnej oraz wspieramy lokalnych przedsiębiorców. Dzięki temu jesteśmy wspólnotą przyjazną jej mieszkańcom i turystom co jest doceniane na zewnątrz. Uważam, że współpraca z Radą Gminy Klucze pozwala na realizacje wielu zadań remontowych i inwestycyjnych w każdej miejscowości Naszej Gminy. Powinniśmy kontynuować kierunek rozwoju i z roku na rok podejmować nowe zadania inwestycyjne co będzie skutkowało wzrostem gospodarczym i inwestycyjnym Gminy Klucze.

Wójt Gminy Klucze

(-) Norbert Bień